แผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี

อำเภอสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวลำภู

คู่ฉบับ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี

เรื่อง   ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

--------------------------------------------

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔8 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 27   แผนดำเนินงานให้จัดทำให้เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมงบประมาณจากเงินสะสมหรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

ดังนั้น  เพื่อให้การจัดทำแผนการดำเนินงานถูกต้อง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔8 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 27  และเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ  องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี  จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี  โดยให้มีผลตั้งแต่ ณ วันประกาศ  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่   7   เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕62

วิเชียร  พูดเพราะ

(นายวิเชียร  พูดเพราะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี

คำนำ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 253 ฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 26 และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี  ได้รวบรวมข้อมูลแผนการดำเนินงานจากส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐต่างๆ ในพื้นที่ตำบลนาสี  ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับการดำเนินการและความสะดวกในการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยพิจารณาถึงสภาพปัญหา ความจำเป็นของประชาชนในพื้นที่รวมทั้งสถานะการเงินการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี  ประกอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

ในการนี้ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาฯ ใคร่ขอขอบพระคุณทุกภาคส่วนที่กรุณาให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนงาน/กิจกรรม/โครงการ อาทิเช่น กองคลัง กองช่าง กองสวัสดิการสังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่ไม่ได้กล่าวถึงไว้ ณ ที่นี้ด้วย อีกทั้ง คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี  ที่ได้ช่วยพิจารณาแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้เกิดความถูกต้องของข้อมูลและระยะเวลาที่เหมาะสมที่จะดำเนินการในห้วงต่าง ๆ ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ ๑	บทนำ									 	1

ส่วนที่ ๒	บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรมและงบประมาณ				          4

สรุปบัญชีโครงการ / กิจกรรม (แบบ ผด.01)				5

บัญชีโครงการ / กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.02)			7

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ (แบบ ผด.02/1)					41

ภาคผนวก											43

ส่วนที่ 1

บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔8 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  หมวด 5  ข้อ 26  การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้  โดยมีขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้  โดยมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้ (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน  เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน  ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน  และข้อ 27  แผนการดำเนินงานให้จัดทำแล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ  ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

  - ลักษณะของแผนการดำเนินงาน

“แผนการดำเนินงาน”  ที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  มิใช่การจัดทำแผนพัฒนา แต่เป็นเอกสารที่รวบรวมแผนงานกิจกรรม ที่ดำเนินจริง ทั้งหมดในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละปีงบประมาณ เพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมพัฒนาในพื้นที่การดำเนินการ

แผนการดำเนินงาน เป็นแผนต่อเนื่องมาจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีกล่าวคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวบรวมแผนงานโครงการต่าง ๆ ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีมาจัดแผนการดำเนินงาน เพื่อเป็นตัวกำเนิด ทิศทางในการดำเนินงาน ให้ตรงเป้าหมายและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ในพื้นที่

ดังนั้น แผนการดำเนินงาน จึงมีลักษณะกว้าง ดังต่อไปนี้

(1) เป็นเอกสารที่ต่อเนื่องจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2563

(2) เป็นเอกสารที่แสดงทิศทางช่วงเวลาดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจน

(3) เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ / กิจกรรมการพัฒนา ที่จะดำเนินการพัฒนาจริง

(4) เป็นเอกสารที่ช่วยในการควบคุมการดำเนินงานตามโครงการ / แผนพัฒนาต่าง ๆ

1.2  วัตถุประสงคของแผนการดำเนินงาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  กำหนดให้แผนการดำเนินงานแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณ นั้น เพื่อใหทราบถึงการดำเนินงาน แผนงาน / โครงการที่เกิดขึ้นจริง โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

(1) เพื่อให้ทราบถึงเป้าหมาย รายละเอียด กิจกรม งบประมาณที่ใช้ดำเนินงานที่ชัดเจน

(2) เพื่อรวบรวมข้อมูลของทกหน่วยงานที่เข้ามาดำเนินการในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (3) เพื่อแสดงถึงการใช้แนวทาง การนำแผนพัฒนาท้องถิ่น มาใช้ดำเนินการ

(4) เพื่อเปรียบเทียบระหว่างการนำแผนงาน / โครงการ กิจกรรม ที่นำมาปฏิบัติจริง

(5) เพื่อชี้ให้เห็นการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นและงานอื่น ๆ อย่างชัดเจน

(6) เพื่อสะดวกในการติดตาม และประเมินผลของแผนพัฒนาท้องถิ่น

(7) เพื่อเป็นประโยชน์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

(8) เพื่อแสดงถึงกิจกรรที่เกดขึ้นจริง และสามารถรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณา จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและเพิ่มเติมต่อไป

1.3  ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

เพื่อให้การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี  มีความสอดคล้องกับการจัดทำแผนของจังหวัดและอำเภอ  จึงได้กำหนดขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี  จำนวน  3  ขั้นตอน  ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การเกบรวบรวมข้อมูล

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาที่จะมีการ ดำเนินการจริงในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะมีทั้งโครงการ / กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่ง นั้น และโครงการกิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จากหน่วยงานใน พื้นที่แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ 2  การจดทำร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนำร่างแผนการดำเนินงานโดยพิจารณาจัดหมวดหมู่  ให้สอดคล้องกบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยมีเค้าโครงแผนดำเนินงาน 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 บทนำ  องค์ประกอบ ประกอบด้วย

- บทนำ

- วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

- ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

- ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

ส่วนที่ 2 บัญชี ีโครงการ / กิจกรรม  องค์ประกอบ ประกอบด้วย

- สรุปบัญชีโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ (ผด.1)

- บัญชีโครงการ /กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.2)

- บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ (ผด.2/1)

ขั้นตอนที่ 3 การประกาศแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  นำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อประกาศใช้แผนการดำเนินงาน  ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

(1) ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี  มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

(2) ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

(3) ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลทำให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวก  รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

(4) ใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

***************************************

ส่วนที่ 2

บัญชีโครงการ/

กิจกรรม

แบบ ผด.01

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี  อำเภอสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวลำภู

| ยุทธศาสตร์/ แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินงาน | คิดเป็นร้อยล่ะของ โครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | ร้อยละของ งบประมาณ | หน่วย ดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน |  |  |  |  |  |
| 1.1 แผนงานการเกษตร | 1 |  | 20,000 |  | สำนักปลัด |
| 1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน | 3 |  | 30,000 |  | สำนักปลัด |
| รวม | 4 | 4.39 | 50,000 | 0.26 |  |
| 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน |  |  |  |  |  |
| 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 12 |  | 2,878,000 |  | กองช่าง |
| 2.2 แผนงานเคหะและชุมชน | 2 |  | 500,000 |  | กองช่าง |
| รวม | 14 | 15.38 | 3,378,000 | 18.09 |  |
| 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน |  |  |  |  |  |
| 3.1 แผนงานการเกษตร | 5 |  | 40,000 |  | สำนักปลัด |
| 3.2 แผนงานเคหะและชุมชน | 1 |  | 20,000 |  | สำนักปลัด |
| รวม | 6 | 6.59 | 60,000 | 0.32 |  |
| 4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น |  |  |  |  |  |
| 4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 3 |  | 260,000 |  | สำนักปลัด |
| รวม | 3 | 3.29 | 260,000 | 1.39 |  |

| ยุทธศาสตร์/ แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินงาน | คิดเป็นร้อยล่ะของ โครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | ร้อยละของ งบประมาณ | หน่วย ดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี |  |  |  |  |  |
| 5.1 แผนงานบริหารทั่วไป/ งานบริหารงานทั่วไป | 20 |  | 1,184,917 |  | สำนักปลัด |
| 5.2 แผนงานบริหารทั่วไป/ งานบริหารงานคลัง | 7 |  | 235,000 |  | กองคลัง |
| 5.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน | 8 |  | 275,000 |  | สำนักปลัด |
| รวม | 35 | 38.46 | 1,694,917 | 9.07 |  |
| 6) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม |  |  |  |  |  |
| 6.1 แผนงานการศึกษา | 13 |  | 3,684,196 |  | สำนักปลัด |
| 6.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 8 |  | 9,027,200 |  | กองสวัสดิการสังคม |
| 6.3 แผนสาธารณสุข | 6 |  | 398,550 |  | กองสวัสดิการสังคม |
| รวม | 27 | 29.67 | 13,109,946 | 70.20 |  |
| 7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งท่องเที่ยวและกีฬา |  |  |  |  |  |
| 7.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 2 |  | 120,000 |  | สำนักปลัด |
| รวม | 2 | 2.19 | 120,000 | 0.64 |  |
| รวมทั้งสิ้น | 91 |  | 18,672,863 |  |  |

แบบ ผด.02

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี  อำเภอสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวลำภู

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน

1.1  แผนงานการเกษตร

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการฝึกอบรมการประกอบอาชีพของเกษตรกรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการฝึกอบรมการประกอบอาชีพของเกษตรกรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาการเกษตรเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรแบบพอเพียง สร้างแปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบของประชาชนในพื้นที่ งบประมาณ 20,000 บาท | อบต.นาสี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมกลุ่มอาชีพจักรสาน | เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดทำโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมกลุ่มอาชีพจักรสาน ประชาชนตำบลนาสี เพื่อเป็นการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้สามารถลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ งบประมาณ 10,000 บาท | อบต. นาสี | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการฝึกอบรมอาชีพกลุ่มผู้พิการผู้ด้อยโอกาสและประชาชนตำบลนาสี | เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดทำโครงการฝึกอบรมอาชีพกลุ่มผู้พิการผู้ด้อยโอกาสและประชาชนตำบลนาสี เพื่อเป็นการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้สามารถลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ งบประมาณ 10,000 บาท | อบต.นาสี | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการฝึกอบรมอาชีพกลุ่มสตรีในชุมชน | เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดทำโครงการฝึกอบรมอาชีพกลุ่มสตรีและประชาชนตำบลนาสี เพื่อเป็นการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้สามารถลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ งบประมาณ 10,000 บาท | อบต.นาสี | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ปรับปรุงต่อเติมสำนักงาน อบต.นาสี | เพื่อจ่ายเป็น ค่าดำเนินการปรับปรุงต่อเติมสำนักงาน อบต.นาสี จำนวน 1 ห้อง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 18 ตร.ม. งบประมาณ 156,000บาท | อบต.นาสี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพิทักษ์พัฒนา หมู่ 12 | เพื่อจ่ายเป็น ค่าดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพิทักษ์พัฒนา หมู่ 12 ระยะทาง 120.00 เมตร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมป้าย โครงการ จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 250,000 บาท | หมู่ 12 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสุรินทร์พัฒนา หมู่ 13 | เพื่อจ่ายเป็น ค่าดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสุรินทร์พัฒนา หมู่ 13 ระยะทาง 120.00 เมตร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมป้าย โครงการ จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 250,000 บาท | หมู่ 13 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคูหาพัฒนา หมู่ 7 | เพื่อจ่ายเป็น ค่าดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างบ้านนางกองจันทร์ บ้านคูหาพัฒนา หมู่ 7 ระยะทาง 120.00เมตร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย งบประมาณ 250,000 บาท | หมู่ 7 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำกง หมู่ 11 | เพื่อจ่ายเป็น ค่าดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำกง หมู่ 11 จำนวน 2 สาย รวมระยะทาง 120.00 เมตร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 250,000บาท | หมู่ 11 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบโรงเรียนหินฮาวน้ำกงวิทยา บ้านหัวหันพัฒนา หมู่ 14 | เพื่อจ่ายเป็น ค่าดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบโรงเรียนหินฮาวน้ำกงวิทยา บ้านหัวหันพัฒนา หมู่ 14 ระยะทาง 120.00 เมตร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 250,000 บาท | หมู่ 14 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สามแยกแม่นาว บ้านหินฮาว หมู่ 4 | เพื่อจ่ายเป็น ค่าดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สามแยกแม่นาว บ้านหินฮาว หมู่ 4 ระยะทาง 120.00 เมตร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย งบประมาณ 250,000 บาท | หมู่ 4 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ถมที่สาธารณะประโยชน์ จุดป่าช้านานิคม บ้านนานิคม หมู่ 10 | เพื่อจ่ายเป็น ค่าดำเนินการถมที่สาธารณะประโยชน์ จุดป่าช้านานิคม บ้านนานิคม งานถางป่า2,000.00ตร.ม. งานดินถมปรับพื้นที่ 2,000.00 ลบ.ม. - งานลงหินคลุกปรับพื้น 200.00 ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย งบประมาณ 250,000 บาท | หมู่ 10 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านขาม หมู่ 2 | เพื่อจ่ายเป็น ค่าดำเนินการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านขาม หมู่ 2 ระยะทาง 120.00เมตรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 250,000 บาท | หมู่ 2 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 10 | วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านนาสี หมู่ 1 | เพื่อจ่ายเป็น ค่าดำเนินการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านนาสี หมู่ 1 ท่อคสล. ขนาด 0.30x100.00 เมตร จำนวน 275 ท่อน บ่อพักสำเร็จรูป ขนาด 0.70x0.70x0.70 เมตร พร้อมฝาตะแกรงเหล็กจำนวน 28 บ่อ พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย งบประมาณ 250,000 บาท | หมู่ 1 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านศรีวิไล หมู่ 8 | เพื่อจ่ายเป็น ค่าดำเนินการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านศรีวิไล หมู่ 8 ท่อคสล. ขนาด 0.30x100 เมตร จำนวน 275 ท่อน บ่อพักสำเร็จรูปขนาด0.70x0.70x0.70 เมตร พร้อมฝาตะแกรงเหล็กจำนวน 28 บ่อ พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้ายงบประมาณ 250,000บาท | หมู่ 8 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง ค่าบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ ถนน ทางเดินเท้า งบประมาณ 222,000 บาท | อบต.นาสี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.2 แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านซำภูทอง หมู่ที่ 9 | เพื่อจ่ายเป็น เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู ในการดำเนินการขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำ บ้านซำภูทอง หมู่ที่ 9 ตามแผนผังที่ อบต.นาสีกำหนด งบประมาณ 250,000 บาท | หมู่ 9 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านดงยาง หมู่ที่ 6 | เพื่อจ่ายเป็น เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู ในการดำเนินการขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำ บ้านดงยาง หมู่ที่ 6 ตามแผนผังที่ อบต.นาสีกำหนด งบประมาณ 250,000 บาท | หมู่ 6 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.3 แผนงานพาณิชย์

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก | เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างหรือค่าจ้างหมาบริการต่าง ๆ ในองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานช่วยงานต่าง ๆ เป็นรายวัน/เดือน ได้แก่ จ้างเหมาจดมาตรวัดน้ำประปา เก็บค่าน้ำประป จ้างเหมาเปิด-ปิดน้ำประปา ฯลฯ งบประมาณ 372,000 บาท | อบต.นาสี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาทุกหมู่บ้าน | เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการตรวจ สอบคุณภาพน้ำประปาทุกหมู่บ้าน วัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาทุกหมู่บ้าน ในเขตอบต.นาสี และเพิ่มประสิทธิภาพน้ำประปาให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้น้ำ งบประมาณ 10,000 บาท | อบต.นาสี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์และทรัพย์สินอื่น ๆ อันเป็นทรัพย์สินของอบต. ที่ชำรุดเสียหายให้คงสภาพสามารถใช้งานได้ตามปกติ งบประมาณ 30,000 บาท | อบต.นาสี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อสารเคมีที่ใช้ในการผลิตน้ำประปา เพื่อใช้สำหรับ ระบบประปาของ อบต.นาสี งบประมาณ 10,000 บาท | อบต.นาสี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ค่าไฟฟ้า | เพื่อจ่ายเป็น ค่าไฟฟ้าที่ใช้ในกิจการประปา ที่อยู่ในความควบคุมดูแลของ อบต.นาสี รวมถึงค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะส่วนที่เกินสิทธิของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าตรวจสอบกระแสไฟฟ้า กรณีเหตุขัดข้อง และค่าไฟฟ้าค้างจ่าย งบประมาณ 300,000 บาท | อบต.นาสี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

3.1 แผนงานการเกษตร

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | วัสดุการเกษตร | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการ เกษตร เช่น วัสดุเพาะชำ อาหารสัตว์ ปุ๋ย เคมีภัณฑ์ทางการเกษตร งบประมาณ 10,000 บาท | อบต.นาสี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการรักษ์น้ำรักษ์ป่า รักษาสิ่งแวดล้อม | เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการรักษ์น้ำรักษ์ป่า รักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติทดแทนป่าชุมชน เพิ่มพื้นที่สีเขียวและอนุรักษ์ต้นน้ำ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน งบประมาณ 10,000 บาท | อบต.นาสี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการรณรงค์ประชาชนร่วมใจแยกขยะในครัวเรือน | เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการรณรงค์ประชาชนร่วมใจแยกขยะในครัวเรือน สำหรับส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย งบประมาณ 10,000 บาท | อบต.นาสี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการส่งเสริมการบำบัดน้ำเสียจากครัวเรือน | เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการบำบัดน้ำเสียจากครัวเรือนเพื่อพัฒนาศักยภาพ การจัดการสิ่งแวดล้อม งบประมาณ 10,000 บาท | อบต.นาสี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.2 แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการบริหารจัดการสถานที่ทิ้งขยะ อบต.นาสี | เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ในการดำเนินโครงการบริหารจัดการ สถานที่ทิ้งขยะ อบต.นาสี งบประมาณ 20,000 บาท | อบต.นาสี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการงานบุญประเพณีข้าวจี่ใหญ่ ปิดทองบวงสรวงหลวงพ่อพระไชยเชษฐาธิราช | เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการงานบุญประเพณีข้าวจี่ใหญ่ ปิดทองบวงสรวงหลวงพ่อพระไชยเชษฐาธิราช เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมและสืบสานงานบุญประเพณีท้องถิ่น โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม งบประมาณ 50,00 บาท | อบต.นาสี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2 | โครงการงานสักการะศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจังหวัดหนองบัวลำภู | เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการงานสักการะศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมและสืบสานงานบุญประเพณีท้องถิ่น โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม งบประมาณ 30,000 บาท | อบต.นาสี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลนาสี | เพื่อจ่ายเป็น โครงการอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลนาสี โครงการประเพณีฮีตสิบสองคลองสิบสี่ เพื่อดำเนิน การเกี่ยวกับงานประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น งบประมาณ 180,000บาท | อบต.นาสี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

5.1 แผนงานบริหารทั่วไป / งานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่ และการมีส่วนร่วมทางการเมือง การเลือกตั้ง ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น การเลือกตั้งตามกฎหมาย งบประมาณ250,000บาท | อบต.นาสี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดเวทีประชาคม | เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดทำแผนชุมชน และกิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน การพัฒนาผู้นำชุมชน สร้าง เครือข่ายองค์กรชุมชน และ สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบรูณาการเพื่อนำข้อมูลมาจัดทำเป็นแผน พัฒนาท้องถิ่น งบประมาณ 10,000 บาท | อบต.นาสี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 กฎหมายเบื้องต้นและกฎหมายท้องถิ่นให้แก่บุคลากรท้องถิ่น และประชาชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 กฎหมายเบื้องต้นและกฎหมายท้องถิ่น พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง ที่ดี พ.ศ.2546 ให้แก่บุคลากรท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและประชาชน ในเขตอบต.นาสี งบประมาณ 10,000 บาท | อบต.นาสี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาขน เด็กและเยาวชน | เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาขน เด็กและเยาวชน เพื่อการส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตยชุมชนตั้งแต่ระดับตำบล ประชาสัมพันธ์รณรงค์การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนถึงสิทธิและหน้าที่และการมส่วนร่วม ทางการเมืองในการเลือกตั้ง งบประมาณ 10,000 บาท | อบต.นาสี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 | โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรท้องถิ่น ประชาชน ผู้นำชุมชนและกลุ่มอาชีพ | เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการอบรมเพื่อทบทวนพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้วยหลักคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรท้องถิ่นและหลักการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้าง ทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ งบประมาณ 10,000 บาท | อบต.นาสี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | เพื่อจ่ายเป็น ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินอื่น ๆ อันเป็นทรัพย์สินของอบต. ที่ชำรุดเสียหายให้คงสภาพสามารถใช้งานได้ตามปกติ งบประมาณ 10,000 บาท | อบต.นาสี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | วัสดุสำนักงาน | เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุสำนัก งานที่ใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต เช่นกระดาษ แฟ้ม แบบพิมพ์ ชอล์ก แปรงลบกระดาน ตรายาง ธง ชาติ เครื่องเขียน รวมถึงอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน อื่น ๆ งบประมาณ 30,000 บาท | อบต.นาสี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 8 | วัสดุงานบ้านงานครัว | เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด กระดาษชำระ น้ำยาขัดห้องน้ำ น้ำยาล้างจาน น้ำยาเช็ดกระจก ผงซักฟอก งบประมาณ 10,000 บาท | อบต.นาสี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นสำหรับยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใช้ที่เป็นทรัพย์สินของอบต. รวมถึงการจัดซื้อน้ำมันสำหรับยานพนะ เครื่องมือเครื่องใช้ของส่วนราชการอื่นที่ยืมมาสนับสนุนแก้ไขปัญหาสาธารณภัยต่าง ๆ งบประมาณ 100,000 บาท | อบต.นาสี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัดขยาย ผ้าเขียนป้าย ค่าป้ายโฆษณา ประชาสัมพันธ์ต่างๆในกิจ การของอบต และสนับสนุน การประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งทุกระดับ งบประมาณ 20,000 บาท | อบต.นาสี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 11 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่นแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล กระดาษต่อเนื่อง เมาส์ หมึกหรือผ้าหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ และอื่น ๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ งบประมาณ 20,000 บาท | อบต.นาสี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ค่าไฟฟ้า | เพื่อจ่ายเป็น ค่าไฟฟ้าที่ใช้ประจำอาคารที่ทำการ อบต. อาคารศพด.อบต.นาสี สถานที่ที่อยู่ในความควบคุมดูแลของอบต. รวมถึงค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะส่วนที่เกินสิทธิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่าตรวจ สอบกระแสไฟฟ้า กรณีเหตุ ขัดข้องและค่าไฟฟ้าค้างจ่าย งบประมาณ 150,000 บาท | อบต.นาสี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ค่าบริการโทรศัพท์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำหรับใช้ในราชการและค่าบริการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ตตำบล งบประมาณ 20,000 บาท | อบต.นาสี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ค่าบริการไปรษณีย์ | เพื่อจ่ายเป็น ค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ ไปรษณีย์ งบประมาณ 5,000 บาท | อบต.นาสี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 15 | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทาง ด้านการสื่อสารเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ต /อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ภายใต้โครงการอินเตอร์เน็ตตำบล ค่าดูแลเว็บไซด์ ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซด์ ค่าบริการพื้นที่เก็บข้อมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ค่าบริการสื่อสาร และโทรคมนาคมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง งบประมาณ 70,000 บาท | อบต.นาสี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานที่จำเป็นและเหมาะสมในการใช้งาน เช่น เก้าอี้ทำงาน โต๊ะทำงาน ตู้เหล็ก ตู้ไม้ งบประมาณ 30,000 บาท | อบต.นาสี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | -เพื่อจ่ายเป็นค่า จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานระมวลผลราคา 22,000บาท จำนวน 1 เครื่อง -เพื่อจ่ายเป็นค่า จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคา 4,300 บาท จำนวน 1 เครื่อง | อบต.นาสี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 18 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | เพื่อจ่ายเป็น เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละห้า สำหรับพนักงานจ้างและลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี งบประมาณ 228,000 บาท | อบต.นาสี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | เพื่อจ่ายเป็น เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ในอัตราร้อยละ0.2 ของค่าจ้าง เพื่อนำส่งเงินสมทบ เข้ากองทุนเงินทดแทน งบประมาณ 10,014 บาท | อบต.นาสี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) | เพื่อจ่ายเป็น เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบ ท.) ในอัตราร้อยล่ะ 1 ของประมาณการรายได้ งบประมาณ 169,903 บาท | อบต.นาสี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.2 แผนงานบริหารทั่วไป/  งานบริหารงานคลัง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการ อบต.นาสี สัญจร | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม อบต.นาสีสัญจร (อบต.เคลื่อนที่) การบริการเชิงรุก การให้บริการนอกสถานที่ เช่นการชำระภาษีและค่าธรรมเนียม ชำระค่าน้ำประปา การให้บริการด้านสวัสดิการสังคม งบประมาณ 10,000 บาท | อบต.นาสี | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดทำระบบการจัด ทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน การพัฒนาประสิทธิ ภาพการจัดเก็บรายได้ การจัดทำหรือปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน การจัดทำฐานข้อมูลในการจัดเก็บรายได้ งบประมาณ 150,000 บาท | อบต.นาสี | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | เพื่อจ่ายเป็น ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินอื่น ๆ อันเป็นทรัพย์สินของ อบต. ที่ชำรุดเสียหายให้คงสภาพสามารถใช้งานได้ตามปกติ งบประมาณ 10,000 บาท | อบต.นาสี | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | วัสดุสำนักงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต.เช่น กระดาษ แฟ้ม แบบพิมพ์ ตรายาง ธงชาติ เครื่องเขียน เก้าอี้ ตู้ใส่แฟ้มเอกสาร รวมถึงอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานอื่น ๆ งบประมาณ 20,000 บาท | อบต.นาสี | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น การดาษเขียน โปสเตอร์ พู่กัน สี รูปสีหรือขาวดำที่ได้จาก การล้าง อัด ขยาย ผ้าเขียนป้าย ค่าป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ในกิจการของ อบต และสนับสนุนการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งทุกระดับ งบประมาณ 5,000 บาท | อบต.นาสี | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่นแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล กระดาษต่อเนื่อง เมาส์ หมึกหรือผ้าหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ และอื่น ๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ งบประมาณ 20,000 บาท | อบต.นาสี | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | เพื่อจ่ายเป็นค่า จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานระมวลผล 1 เครื่อง งบประมาณ 20,000 บาท | อบต.นาสี | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | เพื่อจ่ายเป็น เงินอุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองบัวลำภู งบประมาณ 30,000 บาท | อบต.นาสี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการฝึกทบทวนและให้ความรู้บทบาทหน้าที่ของ อปพร.อบต.นาสี | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครง การฝึกทบทวนให้ความรู้บทบาทหน้าที่ของ อปพร.อบต.นาสี เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ การปฏิบัติงานร่วมกับชุมชนและหน่วยงาน อื่น ๆ งบประมาณ 20,000 บาท | อบต.นาสี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | โครงการฝึกอบรมประชาชนรู้ทันสาธารณภัยและการซ้อมแผนสาธารณภัย | เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดทำโครง การฝึกอบรมประชาชนรู้ทันสาธารณภัยและการซ้อมแผนสาธารณ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และเสริมสร้างทักษะ ความรู้ให้เกิดความชำนาญ และทราบถึงวิธีการดับเพลิงชนิดต่าง ๆ สาธารณภัยต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย งบประมาณ 10,000 บาท | อบต.นาสี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ | เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในการระวังป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน อำนวยความสะดวกผู้สัญจรไปมา งบประมาณ 40,000 บาท | อบต.นาสี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการรณรงค์และป้องกันการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ | เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ในการระวัง ป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนน อำนวยความสะดวกผู้สัญจรไปมา งบประมาณ 40,000 บาท | อบต.นาสี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6 | โครงการรณรงค์และป้องกันไฟป่า | เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดทำโครง การรณรงค์ป้องกันไฟป่า เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกของประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติเตรียมความพร้อม และเสริมสร้างทักษะความรู้การป้องกันไฟป่า งบประมาณ 10,000 บาท | อบต.นาสี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุง รักษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ ทรัพย์สินอื่น ๆ อันเป็นทรัพย์สินของ อบต. ที่ชำรุดเสียหายให้คงสภาพสามารถใช้งานได้ตามปกติ งบประมาณ 25,000 บาท | อบต.นาสี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | สำรองจ่าย | เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน ที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น และเป็นการบรรเทาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม ซึ่งได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ งบประมาณ 100,000บาท | อบต.นาสี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม

6.1 แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาสี | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศพด.อบต.นาสี ดังนี้ 1.ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี 2. ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี 3. ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี 4. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี 120 คน*1,130บาท งบประมาณ135,600 บาท | อบต.นาสี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.นาสี | เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ในสังกัด อบต.ค่าจัดการเรียน การสอน (รายหัว) จำนวน 130 คน อัตรา คนละ1,700 บาท/คน โดยการ เบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา งบประมาณ221,000 บาท | อบต.นาสี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาสี | เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาสี วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสุขภาพพลานามัย ทั้งทางร่างกายและจิตใจ เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน งบประมาณ 10,000 บาท | อบต.นาสี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะชีวิตให้เด็กเยาวชน สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข งบประมาณ 20,000 บาท | อบต.นาสี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับเด็กปฐมวัย | เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัด โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับเด็กปฐมวัย เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะชีวิตให้เด็กเยาวชน สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข งบประมาณ 5,000 บาท | อบต.นาสี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6 | โครงการอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาสี | เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ในสังกัดอบต.นาสีสำหรับ อาหารกลางวันให้เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.) ในสังกัด อบต.นาสี จำนวน 130 คน อัตรามื้อละ20บาท/คน จำนวน 245 วัน งบประมาณ 637,000 บาท | อบต.นาสี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ค่าอาหารเสริม (นม) | เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียนสังกัดสำนักงาน(สพฐ) จำนวน ๒๖๐ วัน งบประมาณ 1,015,596บาท | อบต.นาสี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านนาสี | เพื่อจ่ายเป็น เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 – ป.6 (สพฐ) สำหรับโรงเรียนบ้านนาสี งบประมาณ 400,000บาท | อบต.นาสี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา | เพื่อจ่ายเป็น เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้เด็กอนุบาล และเด็กป.1–ป.6 สังกัด สพฐ. ร.ร.บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา งบประมาณ1,200,000บาท | อบต.นาสี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 10 | อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาสี ตามโคงการต่อต้านยาเสพติด | เพื่อจ่ายเป็น อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาสี ตามโคงการต่อต้านยาเสพติด เพื่อห่างไกลจากสิ่งเสพติดและอบายมุข งบประมาณ 10,000 บาท | อบต.นาสี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาสี ตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ | เพื่อจ่ายเป็น อุดหนุนตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการสำหรับร.ร.บ้านนาสี เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีความรู้ พัฒนาการ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน งบประมาณ 10,000 บาท | อบต.นาสี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | อุดหนุนโรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา ตามโครงการแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา | เพื่อจ่ายเป็น อุดหนุนโรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา ตามโครงการแข่งขันกีฬาภายใน ร.ร.บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา เพื่อฝึกทักษะ ปลูกฝังการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย ให้ห่างไกลจากสิ่งเสพติด งบประมาณ 10,000 บาท | อบต.นาสี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | อุดหนุนโรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา ตามโครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติของนักเรียนใน ร.ร.บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา | เพื่อจ่ายเป็น อุดหนุนโรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา ตามโครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ งบประมาณ 10,000 บาท | อบต.นาสี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการส่งเสริมอาชีพและฝึกอบรมให้ความรู้ผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ | เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการอบรมโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส เป็นการอบรมให้ความรู้เพื่อต้อง การ ให้มีทางเลือกในการประกอบอาชีพ และมีรายได้เลี้ยงตนและครอบครัว งบประมาณ 50,000 บาท | อบต.นาสี | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก สำหรับรถรับส่งนักเรียนของ ศพด.อบต.นาสี | เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก สำหรับรับส่งนักเรียนของศพด.อบต.นาสี เพื่อเป็น การช่วยเหลือนักเรียน ในการเดินทางของศพด.อบต.นาสี งบประมาณ 72,000 บาท | อบต.นาสี | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสำหรับประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 22,000 บาท | อบต.นาสี | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | ซ่อมแซมปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้กับผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส | เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในโครง การซ่อมแซมปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้กับผู้พิการผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้อยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ มีที่อยู่อาศัยที่ดีขึ้น งบประมาณ 60,000 บาท | อบต.นาสี | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการอุดหนุนกิจกรรมของเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู | เพื่อจ่ายเป็น เงินอุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของเหล่ากาชาดจ.หนองบัวลำภู ในการดำเนินกิจกรรมอันเป็นสาธารณกุศล เพื่อช่วยเหลือราษฎรชาวจ.หนองบัวลำภู งบประมาณ 20,000 บาท | อบต.นาสี | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายสำหรับ โครงการสร้างหลัก ประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ สำหรับสนับสนุน การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 715 คน งบประมาณ 6,733,200 บาท | อบต.นาสี | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7 | เบี้ยยังชีพคนพิการ | เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายสำหรับ โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม ให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ สำหรับ สนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยความพิการ จำนวน 200 คน งบประมาณ 1,920,000 บาท | อบต.นาสี | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายสำหรับ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคม แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม สำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 25 คน งบประมาณ 150,000 บาท | อบต.นาสี | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.3 แผนสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | เงินสมทบเข้าระบบหลักประกันสุขภาพ | เพื่อจ่ายเป็น เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ อบต.นาสี (สปสช.) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการดูแลสุขภาพของประชาชนในหมู่บ้านให้มีสุขภาพดีถ้วนหน้า งบประมาณ 98,550 บาท | อบต.นาสี | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2 | ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล ภายนอก สำหรับค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ | เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาบริการคคลภายนอก สำหรับค่าสำรวจข้อมูล จำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์สุนัข และแมว และอยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า งบประมาณ 9,000 บาท | อบต.นาสี | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกในระบบหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน | เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกได้แก่ จ้างเหมาบริการบุคคลภาย นอกการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ)EMS ของ อบต.นาสี งบประมาณ 216,000 บาท | อบต.นาสี | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ค่าใช้จ่ายในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | เพื่อจ่ายเป็น ค่าดำเนินการตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า งบประมาณ 35,000 บาท | อบต.นาสี | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก | เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก งบประมาณ 30,000 บาท | อบต.นาสี | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6 | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ต่างๆเช่น เข็มฉีดยา กระบอกฉีดยา ยาและเวชภัณฑ์ ตู้ยาพร้อม วัสดุทางการแพทย์ น้ำยาฆ่าเชื้อ ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย น้ำยาพ่นหมอกควัน ถุงมือ ฯ งบประมาณ 10,000 บาท | อบต.นาสี | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งท่องเที่ยวและกีฬา

7.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการแข่งขันเรือพื้นบ้านเพื่อความสามัคคีปรองดอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการแข่งขันเรือพื้นบ้าน เพื่อความสามัคคีปรองดองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวการสืบสานประเพณีท้องถิ่นและส่งเสริม ความรักความสามัคคีปรอง ดองของคนภายในชุมชน งบประมาณ 100,000บาท | อบต.นาสี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน อ่างเก็บน้ำหินฮาว "ภูงามน้ำใสเกมส์" | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน อ่างเก็บน้ำหินฮาว "ภูงามน้ำใสเกมส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว พัฒนาสุขภาพพลานามัยทั้งทางร่างกายและจิตใจส่งเสริมความรักความสามัคคีของคนภายในชุมชน งบประมาณ 20,000 บาท | อบต.นาสี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02/1

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี  อำเภอสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวลำภู

1. แผนงานบริหารทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนิน การ | หน่วยงาน รับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานที่จำ เป็นและเหมาะสมในการใช้งาน เช่น เก้าอี้ทำงาน โต๊ะทำงาน ตู้เหล็ก ตู้ไม้ เก้าอี้พลาสติก ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก ฯลฯ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ | 30,000 | อบต.นาสี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | -จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผลราคา 22,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง -จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคา 4,300 บาท จำนวน 1 เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 26,300 | อบต.นาสี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนิน การ | หน่วยงาน รับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผลราคา 22,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 22,000 | อบต.นาสี | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนิน การ | หน่วยงาน รับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล ราคา 22,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 22,000 | อบต.นาสี | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนิน การ | หน่วยงาน รับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล ราคา 22,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 22,000 | อบต.นาสี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |