**ส่วนที่ 1 บทนำ**

-------

**1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล**

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น (อื่น ๆ ถ้ามี) สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสีจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสีหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสีตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี

**บทสรุปของความสำคัญก็คือ** ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลนาสีให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

**2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล**

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสีซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี

4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี

5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลนาสีหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

**3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล**

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

**1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย

1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน

2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น ดังนี้

1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี

2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

**2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ดังนี้

2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี

2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3

2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

2.7 การวินิจฉัยสั่งการการนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสีหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

**3. การรายงานผล**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสีมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสีโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

**ขั้นตอนการรายงานผล**

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

เสนอ

รายงานผล

เมษายน/ตุลาคม

เสนอ

เสนอ

เสนอ

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบลนาสีทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

**4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล**

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสีใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires)  แบบสัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสีรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

**1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสีกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครั้ง

3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในวันที่ 15 เมษายน และภายในวันที่ 15 ตุลาคม เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด

1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี

1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลนาสีมาปฏิบัติงาน

1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสีซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสีทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอ.และจังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

**2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสีกำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ

1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล

2) เครื่องมือ

3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสีเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

**3. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสีกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้

3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือพื้นบ้านประจำปี (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น

3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี

3.4 การสำรวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลนาสีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสีจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี

**5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล**

การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสีสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลนาสีแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสีเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี

**ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล**

----------------

**1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565**

**1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565**

1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสีเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2561- 2565 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ที่กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดหนองบัสลำภู อำเภอสุวรรณคูหา และแผนชุมชนตำบลนาสี

1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี มีรายละเอียด ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านคนและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

**เป้าประสงค์**

1. มีระบบคมนาคมสะดวก ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐานและเพียงพอ ต่อความต้องการของประชาชน

2. มีแหล่งท่องเที่ยวและที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่

3. ประชาชนได้รับสวัสดิการทางสังคม และเข้าถึงระบบการศึกษาและสาธารณสุขอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ สังคมมีความเข้มแข็งตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชน เด็ก และเยาวชน มีการ ออกกำลังกายมากขึ้น

4. ประชาชนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ และสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิ ปัญญาท้องถิ่น

5. ประชาชนมีความรู้ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ชุมชนมีความเข้มแข็ง ห่างไกล ยาเสพติด สามารถพึ่งพาตนเองได้

6. ประชาชนมีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการลดปริมาณขยะและกำจัดขยะชุมชนให้ถูกหลักวิชาการ

7. องค์กรมีการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส ประชาชนได้รับการบริการที่มีคุณภาพ ประชาชน มีจิตสำนึกในการปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

**ตัวชี้วัด**

1. จำนวนถนน ท่อ/รางระบายน้ำ น้ำประปา ไฟฟูาส่วนภูมิภาค ไฟฟูาแสงสว่างสาธารณะ เสียงตามสาย และศาลาประชาคมได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนเพิ่มขึ้น

2. จำนวนสระน้ำคลอง อ่างเก็บน้ำ และบ่อน้ำบาดาลได้มาตรฐาน เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนเพิ่มขึ้น

3. มีจำนวนแหล่งท่องเที่ยวและที่พักผ่อนหย่อนใจเพิ่มมากขึ้น

4. ร้อยละ/จำนวนของประชาชนที่ได้รับเบี้ยยังชีพ การสงเคราะห์และพัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้อย่างทั่วถึง

5. ร้อยละ/จำนวนของประชาชนที่ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ

6. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมสุขภาพกายและจิตที่ดี

7. ร้อยละของประชาชนที่มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และสืบสาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

8. ร้อยละของจำนวนประชาชน/จำนวนหมู่บ้านมีความเป็นระเบียบ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

9. ร้อยละของจำนวนประชาชน/จำนวนหมู่บ้านที่มีส่วนรวมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด

10. ร้อยละของประชาชน/หมู่บ้านมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน

11. ร้อยละของประชาชน/จำนวนหมู่บ้านมีส่วนร่วมการบริหารและการบริการตามหลักการบริหารจัดการที่ดี

**ค่าเป้าหมาย**

๑. ประชาชนได้รับบริหารด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว

๒. ประชาชนมีความรู้และบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม

๓. ประชาชนมีสุขภาวะดีขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม และมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ

๔. มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษทำให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข

**กลยุทธ์**

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน

* 1. ส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร

2.2 พัฒนาการคมนาคม

2.3 พัฒนาการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่าง

ยั่งยืน

3.1 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.2 ส่งเสริมการลดปริมาณขยะให้ถูกหลักวิชาการ

3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนเพื่อชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

4.1 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ

ปราชญ์ชาวบ้าน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

5.1 ส่งเสริมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย

5.2 ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

5.3 ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

5.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

5.5 เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการให้บริการประชาชน

5.6 ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านคนและสังคม

6.1 ส่งเสริมและจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ

6.2 สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กสตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้พึ่งพา

ตนเองได้

6.3 ส่งเสริมการสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

7.1 พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว

7.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและประชาชนได้ออกกำลังกาย

**จุดยืนทางยุทธศาสตร์**

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เป็นการกำหนดการพัฒนาที่ครอบคลุมภารกิจและกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ที่เกี่ยวข้องกับ ยุทธศาสตร์ จำนวน 7 ยุทธศาสตร์ และ 19 กลยุทธ์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน

1.1 ส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร

2.2 พัฒนาการคมนาคม

2.3 พัฒนาการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

3.1 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.2 ส่งเสริมการลดปริมาณขยะให้ถูกหลักวิชาการ

3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนเพื่อชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

4.1 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้าน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

5.1 ส่งเสริมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย

5.2 ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

5.3 ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

5.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

5.5 เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการให้บริการประชาชน

5.6 ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านคนและสังคม

6.1 ส่งเสริมและจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ

6.2 สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กสตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้พึ่งพาตนเองได้

6.3 ส่งเสริมการสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

7.1 พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว

7.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและประชาชนได้ออกกำลังกาย

**1.2 แผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565**

**1.2.1 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (เฉพาะปี พ.ศ. 2563)** **รอบ 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563**

**ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/**  **แผนงาน** | **จำนวนโครงการ**  **ตามแผน** | **จำนวนเงิน** | **จำนวน**  **โครงการที่ดำเนินงาน** | **จำนวนเงิน**  **เบิกจ่าย** | **หน่วย**  **ดำเนินงาน** |
| **1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน** |  |  |  |  |  |
| 1.1 แผนงานการเกษตร | **1** | **20,000** | **-** | **-** | สำนักปลัด |
| 1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน | **3** | **30,000** | **-** | **-** | สำนักปลัด |
| **รวม** | **4** | **50,000** | **-** | **-** |  |
| **2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน** |  |  |  |  |  |
| 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | **12** | **2,985,040** | **9** | **2,120,700** | กองช่าง |
| 2.2 แผนงานเคหะและชุมชน | **3** | **750,000** | **2** | **488,000** | กองช่าง |
| **รวม** | **15** | **3,735,000** | **11** | **2,608,700** |  |
| **3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน** |  |  |  |  |  |
| 3.1 แผนงานการเกษตร | **5** | **40,000** | **1** | **2,000** | สำนักปลัด |
| 3.2 แผนงานเคหะและชุมชน | **1** | **20,000** | **1** | **20,000** | สำนักปลัด |
| **รวม** | **6** | **60,000** | **2** | **22,000** |  |
| **4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น** |  |  |  |  |  |
| 4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | **3** | **260,000** | **2** | **80,000** | สำนักปลัด |
| **รวม** | **3** | **260,000** | **2** | **80,000** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/**  **แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการ**  **ตามแผน** | **จำนวนเงิน** | **จำนวน**  **โครงการที่ดำเนินงาน** | **จำนวนเงิน** | **หน่วย**  **ดำเนินงาน** |
| **5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี** |  |  |  |  |  |
| 5.1 แผนงานบริหารทั่วไป/ งานบริหารงานทั่วไป | **20** | **1,184,917** | **13** | **643,560.22** | สำนักปลัด |
| 5.2 แผนงานบริหารทั่วไป/ งานบริหารงานคลัง | **7** | **235,000** | **5** | **225,600** | กองคลัง |
| 5.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน | **8** | **275,000** | **2** | **88,539** | สำนักปลัด |
| **รวม** | **35** | **1,694,917** | **20** | **957,699** |  |
| **6) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม** |  |  |  |  |  |
| 6.1 แผนงานการศึกษา | **13** | **3,684,196** | **5** | **1,460,529.99** | สำนักปลัด |
| 6.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ | **8** | **9,027,200** | **6** | **3,523,700** | กองสวัสดิการสังคม |
| 6.3 แผนสาธารณสุข | **7** | **966,550** | **4** | **432,550** | กองสวัสดิการสังคม |
| **รวม** | **28** | **13,677,946** | **15** | **5,416,779.99** |  |
| **7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งท่องเที่ยวและกีฬา** |  |  |  |  |  |
| 7.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | **2** | **170,000** | **2** | **170,000** | สำนักปลัด |
| **รวม** | **2** | **170,000** | **2** | **170,000** |  |
| **รวมทั้งสิ้น** | **91** | **18,672,863** | **41** | **9,255,178.99** |  |

* + 1. **ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2563)**

เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่**ได้**ดำเนินการจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 **(รอบ 1 ตุลาคม 2562-31 มีนาคม 2563)**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน**

1.1 แผนงานการเกษตร

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | จำนวนเงินเบิกจ่าย | หน่วยดำเนินการ | ผลที่ได้รับ |
| 1 | โครงการฝึกอบรมการประกอบอาชีพของเกษตรกรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการฝึกอบรมการประกอบอาชีพของเกษตรกรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อพัฒนาการเกษตรเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรแบบพอเพียง  สร้างแปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบของประชาชนในพื้นที่  งบประมาณ 20,000 บาท | - | สำนักปลัด | - |

1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | จำนวนเงินเบิกจ่าย | หน่วยดำเนินการ | ผลที่ได้รับ |
| 1 | โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมกลุ่มอาชีพจักรสาน | เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดทำโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมกลุ่มอาชีพจักรสาน ประชาชนตำบลนาสี   เพื่อเป็นการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้สามารถลดรายจ่ายเพิ่มรายได้  งบประมาณ 10,000 บาท | - | กองสวัสดิการสังคม | - |
| 2 | โครงการฝึกอบรมอาชีพกลุ่มผู้พิการผู้ด้อยโอกาสและประชาชนตำบล  นาสี | เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดทำโครงการฝึกอบรมอาชีพกลุ่มผู้พิการผู้ด้อยโอกาสและประชาชนตำบลนาสี   เพื่อเป็นการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้สามารถลดรายจ่ายเพิ่มรายได้  งบประมาณ 10,000 บาท | - | กองสวัสดิการสังคม | - |
| 3 | โครงการฝึกอบรมอาชีพกลุ่มสตรีในชุมชน | เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดทำโครงการฝึกอบรมอาชีพกลุ่มสตรีและประชาชนตำบลนาสี   เพื่อเป็นการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้สามารถลดรายจ่ายเพิ่มรายได้  งบประมาณ 10,000 บาท | - | กองสวัสดิการสังคม | - |

**2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม  (ผลผลิต/งบประมาณ) | จำนวนเงินเบิกจ่าย | หน่วยดำเนินการ | ผลที่ได้รับ |
| 1 | ปรับปรุงต่อเติมสำนักงาน อบต.นาสี | เพื่อจ่ายเป็น ค่าดำเนินการปรับปรุงต่อเติมสำนักงาน อบต.นาสี  จำนวน  1  ห้อง  มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 18 ตร.ม.  งบประมาณ 156,000บาท | - | กองช่าง | - |
| 2 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพิทักษ์พัฒนา หมู่ 12 | เพื่อจ่ายเป็น ค่าดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพิทักษ์พัฒนา หมู่ 12  ระยะทาง 120.00  เมตร  กว้าง  4.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  พร้อมป้าย โครงการ จำนวน 1 ป้าย  งบประมาณ 250,000 บาท | 250,000 | กองช่าง | โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ |
| 3 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสุรินทร์พัฒนา หมู่ 13 | เพื่อจ่ายเป็น ค่าดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านสุรินทร์พัฒนา หมู่  13  ระยะทาง  120.00  เมตร  กว้าง  4.00 เมตร  หนา 0.15  เมตร  พร้อมป้าย โครงการ จำนวน 1  ป้าย  งบประมาณ 250,000 บาท | - | กองช่าง | - |
| 4 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคูหาพัฒนา หมู่ 7 | เพื่อจ่ายเป็น ค่าดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างบ้านนางกองจันทร์ บ้านคูหาพัฒนา หมู่  7ระยะทาง  120.00เมตร กว้าง  4.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร พร้อมป้ายโครงการ  1 ป้าย  งบประมาณ 250,000 บาท | 250,000 | กองช่าง | ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม  (ผลผลิต/งบประมาณ) | จำนวนเงินเบิกจ่าย | หน่วยดำเนินการ | ผลที่ได้รับ |
| 5 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำกง หมู่ 11 | เพื่อจ่ายเป็น ค่าดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำกง หมู่  11  จำนวน 2 สาย รวมระยะทาง 120.00  เมตร  กว้าง  4.00  เมตร  หนา 0.15 เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน  1  ป้าย  งบประมาณ 250,000บาท | 250,000 | กองช่าง | ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร |
| 6 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบโรงเรียนหินฮาวน้ำกงวิทยา บ้านหัวหันพัฒนา หมู่ 14 | เพื่อจ่ายเป็น ค่าดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบโรงเรียนหินฮาวน้ำกงวิทยา  บ้านหัวหันพัฒนาหมู่  14  ระยะทาง  120.00  เมตร  กว้าง  4.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  พร้อมป้ายโครงการ  จำนวน  1  ป้าย  งบประมาณ 250,000 บาท | - | กองช่าง | - |
| 7 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สามแยกแม่นาว บ้านหินฮาว หมู่ 4 | เพื่อจ่ายเป็น ค่าดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สามแยกแม่นาว  บ้านหินฮาว หมู่  4 ระยะทาง120.00 เมตร กว้าง  4.00  เมตร  หนา 0.15 เมตร  พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  งบประมาณ 250,000 บาท | 250,000 | กองช่าง | ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร |
| 8 | ถมที่สาธารณะประโยชน์ จุดป่าช้านานิคม บ้านนานิคม หมู่ 10 | เพื่อจ่ายเป็น ค่าดำเนินการถมที่สาธารณะประโยชน์  จุดป่าช้านานิคม บ้านนานิคม  งานถางป่า2,000.00ตร.ม.  - งานดินถมปรับพื้นที่ 2,000.00  ลบ.ม. - งานลงหินคลุกปรับพื้น 200.00  ลบ.ม.     พร้อมป้ายโครงการ  1 ป้าย  งบประมาณ 250,000 บาท | - | กองช่าง | - |
| 9 | ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านขาม หมู่ 2 | เพื่อจ่ายเป็น ค่าดำเนินการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านขาม หมู่ 2 ระยะทาง 120.00เมตรกว้าง  4.00 เมตร หนา   0.15 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน  1  ป้าย  งบประมาณ 250,000 บาท | 250,000 | กองช่าง | ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร |
| 10 | วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านนาสี หมู่ 1 | เพื่อจ่ายเป็น ค่าดำเนินการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก  บ้านนาสี หมู่ 1  ท่อคสล.ขนาด 0.30x100.00 เมตร จำนวน 275 ท่อน บ่อพักสำเร็จรูป ขนาด  0.70x0.70x0.70  เมตร พร้อมฝาตะแกรงเหล็กจำนวน  28 บ่อ   พร้อมป้ายโครงการ  1  ป้าย  งบประมาณ 250,000 บาท | 250,000 | กองช่าง | น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่ประชาชนมีความปลอดภัย |
| 11 | วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านศรีวิไล หมู่ 8 | เพื่อจ่ายเป็น ค่าดำเนินการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก  บ้านศรีวิไล  หมู่  8  ท่อคสล.ขนาด 0.30x100 เมตร  จำนวน  275 ท่อน บ่อพักสำเร็จรูปขนาด0.70x0.70x0.70 เมตร พร้อมฝาตะแกรงเหล็กจำนวน 28 บ่อ   พร้อมป้ายโครงการ   1  ป้าย  งบประมาณ 250,000บาท | 250,000 | กองช่าง | น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่ประชาชนมีความปลอดภัย |
| 12 | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ ถนน ทางเดินเท้า  งบประมาณ 222,000 บาท | 215,700 | กองช่าง | ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร |

2.2 แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม  (ผลผลิต/งบประมาณ) | จำนวนเงินเบิกจ่าย | หน่วยดำเนินการ | ผลที่ได้รับ |
| 1 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านซำภูทอง หมู่ที่ 9 | เพื่อจ่ายเป็น เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู  ในการดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านซำภูทอง  หมู่ที่ 9  ตามแผนผังที่ อบต.นาสีกำหนด  งบประมาณ 250,000 บาท | 250,000 | กองช่าง | โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ |
| 2 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านดงยาง หมู่ที่ 6 | เพื่อจ่ายเป็น เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู  ในการดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านดงยาง หมู่ที่ 6  ตามแผนผังที่ อบต.นาสีกำหนด  งบประมาณ 250,000 บาท | - | กองช่าง | - |
| 3 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ 12 บ้านพิทักษ์พัฒนา | เพื่อจ่ายเป็น เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู  ในการดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านพิทักษ์พัฒนา หมู่ที่ 12  ตามแผนผังที่ อบต.นาสีกำหนด  งบประมาณ 250,000 บาท | - | กองช่าง | - |
| 4 | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมลงท่อ สำนักงาน อบต.นาสี | เพื่อขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว พร้อมลงท่อกรอง 6 นิ้ว สำนักงาน.อบต.นาสี หมู่ 7  งบประมาณ 250,000 บาท | 250,000 | กองช่าง | ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ |
| 5 | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว บ้านซำภูทอง หมู่ 9 | เพื่อขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว บ้านซำภูทอง หมู่ 9  งบประมาณ 250,000 บาท | 250,000 | กองช่าง | ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ |

2.3 แผนงานพาณิชย์

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม  (ผลผลิต/งบประมาณ) | จำนวนเงินเบิกจ่าย | หน่วยดำเนินการ | ผลที่ได้รับ |
| 1 | ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก | เพื่อจ่ายเป็น  ค่าจ้างหรือค่าจ้างหมาบริการต่าง ๆ ในองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานช่วยงานต่าง ๆ เป็นรายวัน/เดือน ได้แก่ จ้างเหมาจดมาตรวัดน้ำประปา เก็บค่าน้ำประป จ้างเหมาเปิด-ปิดน้ำประปา ฯลฯ  งบประมาณ 372,000 บาท | 105,000 | กองช่าง | เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน |
| 2 | โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาทุกหมู่บ้าน | เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาทุกหมู่บ้าน วัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาทุกหมู่บ้าน ในเขตอบต.นาสีและเพิ่มประสิทธิภาพน้ำประปาให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้น้ำ  งบประมาณ 10,000 บาท | - | กองช่าง | - |
| 3 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา วัสดุอุปกรณ์  ครุภัณฑ์และทรัพย์สินอื่น ๆ อันเป็นทรัพย์สินของอบต.  ที่ชำรุดเสียหายให้คงสภาพสามารถใช้งานได้ตามปกติ  งบประมาณ 30,000 บาท | - | กองช่าง | - |
| 4 | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | เพื่อจ่ายเป็น  ค่าจัดซื้อสารเคมีที่ใช้ในการผลิตน้ำประปา เพื่อใช้สำหรับ ระบบประปาของ อบต.นาสี  งบประมาณ 10,406 บาท | 10,406 | กองช่าง | เพิ่มประสิทธิภาพการบริการสาธารณะ |
| 5 | ค่าไฟฟ้า | เพื่อจ่ายเป็น ค่าไฟฟ้าที่ใช้ในกิจการประปา  ที่อยู่ในความควบคุมดูแลของ อบต.นาสี  รวมถึงค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะส่วนที่เกินสิทธิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่าตรวจสอบกระแสไฟฟ้า กรณีเหตุขัดข้อง และค่าไฟฟ้าค้างจ่าย  งบประมาณ 300,000 บาท | 298,385.41 | กองช่าง | เพิ่มประสิทธิภาพการบริการสาธารณะ |

**3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน**

3.1 แผนงานการเกษตร

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม  (ผลผลิต/งบประมาณ) | จำนวนเงินเบิกจ่าย | หน่วยดำเนินการ | ผลที่ได้รับ |
| 1 | วัสดุการเกษตร | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น วัสดุเพาะชำ  อาหารสัตว์  ปุ๋ย เคมีภัณฑ์ทางการเกษตร  งบประมาณ 10,000 บาท | 2,000 | สำนักปลัด | เพิ่มประสิทธิภาพการบริการสาธารณะ |
| 2 | โครงการรักษ์น้ำรักษ์ป่า รักษาสิ่งแวดล้อม | เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการรักษ์น้ำรักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม  เพื่อปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติทดแทนป่าชุมชน เพิ่มพื้นที่สีเขียวและอนุรักษ์ต้นน้ำ  โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน  งบประมาณ 10,000 บาท | - | สำนักปลัด | - |
| 3 | โครงการรณรงค์ประชาชนร่วมใจแยกขยะในครัวเรือน | เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการรณรงค์ประชาชนร่วมใจแยกขยะในครัวเรือน สำหรับส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  งบประมาณ 10,000 บาท | - | สำนักปลัด | - |
| 4 | โครงการส่งเสริมการบำบัดน้ำเสียจากครัวเรือน | เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการบำบัดน้ำเสียจากครัวเรือนเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการสิ่งแวดล้อม  งบประมาณ 10,000 บาท | - | สำนักปลัด | - |

3.2 แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม  (ผลผลิต/งบประมาณ) | จำนวนเงินเบิกจ่าย | หน่วยดำเนินการ | ผลที่ได้รับ |
| 1 | โครงการบริหารจัดการสถานที่ทิ้งขยะ อบต.นาสี | เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ในการดำเนินโครงการบริหารจัดการ  สถานที่ทิ้งขยะ อบต.นาสี  งบประมาณ 20,000 บาท | 20,000 | สำนักปลัด | สถานที่ทิ้งขยะ อบต.นาสี มีการบริหารจัดการขยะอย่างถูกวิธี |

**4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น**

4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม  (ผลผลิต/งบประมาณ) | จำนวนเงินเบิกจ่าย | หน่วยดำเนินการ | ผลที่ได้รับ |
| 1 | โครงการงานบุญประเพณีข้าวจี่ใหญ่ ปิดทองบวงสรวงหลวงพ่อพระไชยเชษฐาธิราช | เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการงานบุญประเพณีข้าวจี่ใหญ่ ปิดทองบวงสรวงหลวงพ่อพระไชยเชษฐาธิราช  เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมและสืบสานงานบุญประเพณีท้องถิ่น  โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม  งบประมาณ 50,00 บาท | 50,000 | สำนักปลัด | อนุรักษ์วัฒนธรรมและสืบสานงานบุญประเพณีท้องถิ่น  โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม |
| 2 | โครงการงานสักการะศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจังหวัดหนองบัวลำภู | เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการงานสักการะศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจังหวัดหนองบัวลำภู  เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมและสืบสานงานบุญประเพณีท้องถิ่น โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม  งบประมาณ 30,000 บาท | 30,000 | สำนักปลัด | อนุรักษ์วัฒนธรรมและสืบสานงานบุญประเพณีท้องถิ่น  โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม |
| 3 | โครงการอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลนาสี | เพื่อจ่ายเป็น โครงการอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลนาสี โครงการประเพณีฮีตสิบสองคลองสิบสี่  เพื่อดำเนิน  การเกี่ยวกับงานประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น  งบประมาณ 180,000บาท | - | สำนักปลัด | - |

**5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี**

5.1 แผนงานบริหารทั่วไป / งานบริหารงานทั่วไป

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม  (ผลผลิต/งบประมาณ) | จำนวนเงินเบิกจ่าย | หน่วยดำเนินการ | ผลที่ได้รับ |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็น  ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมายกำหนด  อีกทั้งให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การรณรงค์  หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่ และการมีส่วนร่วมทางการเมือง การเลือกตั้ง  ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น การเลือกตั้งตามกฎหมาย  งบประมาณ250,000บาท | - | สำนักปลัด | - |
| 2 | โครงการจัดเวทีประชาคม | เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดทำแผนชุมชน และกิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน  การพัฒนาผู้นำชุมชน สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชน และ  สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบรูณาการเพื่อนำข้อมูลมาจัดทำเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น  งบประมาณ 10,000 บาท | - | สำนักปลัด | - |
| 3 | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540  กฎหมายเบื้องต้นและกฎหมายท้องถิ่นให้แก่บุคลากรท้องถิ่น และประชาชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540  กฎหมายเบื้องต้นและกฎหมายท้องถิ่น  พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง  ที่ดี พ.ศ.2546 ให้แก่บุคลากรท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและประชาชน ในเขตอบต.นาสี  งบประมาณ 10,000 บาท | - | สำนักปลัด | - |
| 4 | โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาขน เด็กและเยาวชน | เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาขน  เด็กและเยาวชน เพื่อการส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตยชุมชนตั้งแต่ระดับตำบล  ประชาสัมพันธ์รณรงค์การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนถึงสิทธิและหน้าที่และการมส่วนร่วม  ทางการเมืองในการเลือกตั้ง  งบประมาณ 10,000 บาท | - | สำนักปลัด | - |
| 5 | โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรท้องถิ่น ประชาชน ผู้นำชุมชนและกลุ่มอาชีพ | เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการอบรมเพื่อทบทวนพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้วยหลักคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรท้องถิ่นและหลักการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้าง  ทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์  งบประมาณ 10,000 บาท | - | สำนักปลัด | - |
| 6 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | เพื่อจ่ายเป็น ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา วัสดุ อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินอื่น ๆ  อันเป็นทรัพย์สินของอบต. ที่ชำรุดเสียหายให้คงสภาพสามารถใช้งานได้ตามปกติ  งบประมาณ 90,000 บาท | 51,244 | สำนักปลัด | เพิ่มประสิทธิภาพการบริการสาธารณะ |
| 7 | วัสดุสำนักงาน | เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุสำนัก  งานที่ใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต เช่นกระดาษ แฟ้ม  แบบพิมพ์ ชอล์ก  แปรงลบกระดาน ตรายาง ธง ชาติ  เครื่องเขียน  รวมถึงอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน อื่น ๆ  งบประมาณ 40,000 บาท | 32,643 | สำนักปลัด | เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน |
| 8 | วัสดุงานบ้านงานครัว | เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด  กระดาษชำระ น้ำยาขัดห้องน้ำ น้ำยาล้างจาน  น้ำยาเช็ดกระจก ผงซักฟอก  งบประมาณ 30,000 บาท | 13,907 | สำนักปลัด | เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน |
| 9 | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นสำหรับยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใช้ที่เป็นทรัพย์สินของอบต. รวมถึงการจัดซื้อน้ำมันสำหรับยานพนะ เครื่องมือเครื่องใช้ของส่วนราชการอื่นที่ยืมมาสนับสนุนแก้ไขปัญหาสาธารณภัยต่าง ๆ งบประมาณ 200,000 บาท | 129,698.65 | สำนักปลัด | เพิ่มประสิทธิภาพการบริการสาธารณะ |
| 10 | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น  กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันสี  รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัดขยาย ผ้าเขียนป้าย ค่าป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆในกิจการของอบต และสนับสนุนการประชาสัมพันธ์  การเลือกตั้งทุกระดับ  งบประมาณ 50,000 บาท | 41,245 | สำนักปลัด | เพิ่มประสิทธิภาพการบริการสาธารณะ |
| 11 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์   เช่นแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล กระดาษต่อเนื่อง เมาส์  หมึกหรือผ้าหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ และอื่น ๆ  เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  งบประมาณ 20,000 บาท | 15,770 | สำนักปลัด | เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน |
| 12 | ค่าไฟฟ้า | เพื่อจ่ายเป็น ค่าไฟฟ้าที่ใช้ประจำอาคารที่ทำการ อบต.  อาคารศพด.อบต.นาสี สถานที่ที่อยู่ในความควบคุมดูแลของอบต. รวมถึงค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะส่วนที่เกินสิทธิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่าตรวจ  สอบกระแสไฟฟ้า กรณีเหตุ  ขัดข้องและค่าไฟฟ้าค้างจ่าย  งบประมาณ 150,000 บาท | 57,213.62 | สำนักปลัด | เพิ่มประสิทธิภาพการบริการสาธารณะ |
| 13 | ค่าบริการโทรศัพท์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำหรับใช้ในราชการและค่าบริการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ตตำบล  งบประมาณ 20,000 บาท | - | สำนักปลัด | เพิ่มประสิทธิภาพการบริการสาธารณะ |
| 14 | ค่าบริการไปรษณีย์ | เพื่อจ่ายเป็น ค่าไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตราไปรษณียากร  ค่าเช่าตู้ ไปรษณีย์  งบประมาณ 10,000 บาท | 5,278 | สำนักปลัด | เพิ่มประสิทธิภาพการบริการสาธารณะ |
| 15 | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านการสื่อสารเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ต /อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ภายใต้โครงการอินเตอร์เน็ตตำบล  ค่าดูแลเว็บไซด์  ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซด์ ค่าบริการพื้นที่เก็บข้อมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  ค่าบริการสื่อสาร  และโทรคมนาคมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  งบประมาณ 70,000 บาท | 20,063.57 | สำนักปลัด | เพิ่มประสิทธิภาพการบริการสาธารณะ |
| 16 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เพื่อจ่ายเป็น  ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานที่จำเป็นและเหมาะสมในการใช้งาน เช่น เก้าอี้ทำงาน โต๊ะทำงานตู้เหล็ก  ตู้ไม้  งบประมาณ 30,000 บาท | 30,000 | สำนักปลัด | เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน |
| 17 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | -เพื่อจ่ายเป็นค่า  จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานระมวลผลราคา 22,000บาท จำนวน 1 เครื่อง  -เพื่อจ่ายเป็นค่า จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  (Ink Tank Printer) ราคา 4,300 บาท จำนวน 1 เครื่อง | 22,000 | สำนักปลัด | เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน |
| 18 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | เพื่อจ่ายเป็น เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม  ในอัตราร้อยละห้า สำหรับพนักงานจ้างและลูกจ้าง  ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี  งบประมาณ 228,000 บาท | 100,878.00 | สำนักปลัด | เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน |
| 19 | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | เพื่อจ่ายเป็น เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน  ในอัตราร้อยละ0.2 ของค่าจ้าง เพื่อนำส่งเงินสมทบ  เข้ากองทุนเงินทดแทน  งบประมาณ 10,014 บาท | 9,600 | สำนักปลัด | เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน |
| 20 | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) | เพื่อจ่ายเป็น เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  (กบ ท.) ในอัตราร้อยล่ะ 1  ของประมาณการรายได้  งบประมาณ 171,203 บาท | 171,202 | สำนักปลัด | เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน |

5.2 แผนงานบริหารทั่วไป/ งานบริหารงานคลัง

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม  (ผลผลิต/งบประมาณ) | จำนวนเงินเบิกจ่าย | หน่วยดำเนินการ | ผลที่ได้รับ |
| 1 | โครงการ อบต.นาสี สัญจร | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม อบต.นาสีสัญจร (อบต.เคลื่อนที่) การบริการเชิงรุก การให้บริการนอกสถานที่  เช่นการชำระภาษีและค่าธรรมเนียม ชำระค่าน้ำประปา การให้บริการด้านสวัสดิการสังคม  งบประมาณ 10,000 บาท | - | กองคลัง | - |
| 2 | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดทำระบบการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้  การจัดทำหรือปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  การจัดทำฐานข้อมูลในการจัดเก็บรายได้  งบประมาณ 150,000 บาท | 150,000 | กองคลัง | พัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้  การจัดทำหรือปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน |
| 3 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | เพื่อจ่ายเป็น ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา วัสดุ อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินอื่น ๆ อันเป็นทรัพย์สินของ อบต. ที่ชำรุดเสียหายให้คงสภาพสามารถใช้งานได้ตามปกติ  งบประมาณ 10,000 บาท | - | กองคลัง | - |
| 4 | วัสดุสำนักงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานที่ใช้ในการปฏิบัติงานของอบต.เช่น กระดาษ แฟ้มแบบพิมพ์ตรายาง ธงชาติ  เครื่องเขียน เก้าอี้ ตู้ใส่แฟ้มเอกสารรวมถึงอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานอื่น ๆ  งบประมาณ 20,000 บาท | 7,430 | กองคลัง | เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน |
| 5 | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น การดาษเขียน โปสเตอร์ พู่กัน สี  รูปสีหรือขาวดำที่ได้จาก  การล้าง อัด ขยาย ผ้าเขียนป้าย ค่าป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ในกิจการของ อบต และสนับสนุนการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งทุกระดับ  งบประมาณ 5,000 บาท | - | กองคลัง | - |
| 6 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์   เช่นแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล กระดาษต่อเนื่อง เมาส์  หมึกหรือผ้าหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ และอื่น ๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  งบประมาณ 20,000 บาท | 6,970 | กองคลัง | เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน |
| 7 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | เพื่อจ่ายเป็นค่า จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานระมวลผล  1 เครื่อง  งบประมาณ 20,000 บาท | 22,000 | กองคลัง | เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน |
| 8 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและเพิ่มความรู้ความเข้าใจพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและเพิ่มความรู้ความเข้าใจพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  งบประมาณ 39,200 บาท | 39,200 | กองคลัง | เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน |

5.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม  (ผลผลิต/งบประมาณ) | จำนวนเงินเบิกจ่าย | หน่วยดำเนินการ | ผลที่ได้รับ |
| 1 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | เพื่อจ่ายเป็น เงินอุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองบัวลำภู  งบประมาณ 30,000 บาท | - | สำนักปลัด | - |
| 2 | โครงการฝึกทบทวนและให้ความรู้บทบาทหน้าที่ของ อปพร.อบต.นาสี | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการฝึกทบทวน  ให้ความรู้บทบาทหน้าที่ของอปพร.อบต.นาสี  เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ การปฏิบัติงานร่วมกับชุมชนและหน่วยงาน อื่น ๆ  งบประมาณ 20,000 บาท | - | สำนักปลัด | - |
| 3 | โครงการฝึกอบรมประชาชนรู้ทันสาธารณภัยและการซ้อมแผนสาธารณภัย | เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดทำโครงการฝึกอบรมประชาชน  รู้ทันสาธารณภัยและการซ้อมแผนสาธารณ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และเสริมสร้างทักษะ ความรู้ให้เกิดความชำนาญ และทราบถึงวิธีการดับเพลิงชนิดต่าง ๆ  สาธารณภัยต่าง ๆ  ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย  งบประมาณ 10,000 บาท | - | สำนักปลัด | - |
| 4 | โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ | เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์  ในการระวังป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน อำนวยความสะดวกผู้สัญจรไปมา  งบประมาณ 40,000 บาท | - | สำนักปลัด | - |
| 5 | โครงการรณรงค์และป้องกันการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ | เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่  ในการระวังป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนน อำนวยความสะดวกผู้สัญจรไปมา  งบประมาณ 40,000 บาท | 40,000 | สำนักปลัด | เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานระวัง ป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนน อำนวยความสะดวกผู้สัญจรไปมา |
| 6 | โครงการรณรงค์และป้องกันไฟป่า | เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันไฟป่า  เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกของประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเตรียมความพร้อม และเสริมสร้างทักษะความรู้การป้องกันไฟป่า  งบประมาณ 10,000 บาท | - | สำนักปลัด | - |
| 7 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุง รักษา วัสดุ อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ และ ทรัพย์สินอื่น ๆ อันเป็นทรัพย์สินของ อบต. ที่ชำรุดเสียหายให้คงสภาพสามารถใช้งานได้ตามปกติ  งบประมาณ 25,000 บาท | - | สำนักปลัด | - |
| 8 | สำรองจ่าย | เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน ที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น และเป็นการบรรเทาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม   ซึ่งได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ งบประมาณ 100,000บาท | 48,539 | สำนักปลัด | บรรเทาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม   ที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ |

**6) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม**

6.1 แผนงานการศึกษา

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม  (ผลผลิต/งบประมาณ) | จำนวนเงินเบิกจ่าย | หน่วยดำเนินการ | ผลที่ได้รับ |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาสี | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศพด.อบต.นาสี ดังนี้  1.ค่าหนังสือเรียน  อัตราคนละ 200 บาท/ปี  2. ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี  3. ค่าเครื่องแบบนักเรียน  อัตราคนละ 300 บาท/ปี  4. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  อัตราคนละ 430 บาท/ปี  120 คน\*1,130บาท  งบประมาณ 135,600 บาท | - | สำนักปลัด | - |
| 2 | ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.นาสี | เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ในสังกัด อบต.ค่าจัดการเรียน  การสอน (รายหัว) จำนวน 130 คน  อัตรา คนละ1,700 บาท/คน โดยการเบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา  งบประมาณ 221,000 บาท | 10,000 | สำนักปลัด | เพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมตามวัย |
| 3 | โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาสี | เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาสีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสุขภาพพลานามัย ทั้งทางร่างกายและจิตใจ  เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  งบประมาณ 10,000 บาท | - | สำนักปลัด | - |
| 4 | โครงการวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  โดยเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะชีวิตให้เด็กเยาวชน สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  งบประมาณ 20,000 บาท | 20,000 | สำนักปลัด | เพิ่มพัฒนาการ ทักษะชีวิตให้เด็กเยาวชน สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข |
| 5 | โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับเด็กปฐมวัย | เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัด โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับเด็กปฐมวัย  เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะชีวิตให้เด็กเยาวชน  สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  งบประมาณ 5,000 บาท | - | สำนักปลัด | - |
| 6 | โครงการอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาสี | เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ในสังกัดอบต.นาสีสำหรับ  อาหารกลางวันให้เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.) ในสังกัด อบต.นาสี  จำนวน  130 คน อัตรามื้อละ20บาท/คน จำนวน 245 วัน  งบประมาณ 637,000 บาท | 434,600 | สำนักปลัด | เด็กนักเรียน ศพด. ได้รับอาหารกลางวันถูกหลักโภชนาการ |
| 7 | ค่าอาหารเสริม (นม) | เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียนสังกัดสำนักงาน(สพฐ)  จำนวน ๒๖๐ วัน  งบประมาณ 1,015,596บาท | 260,929.90 | สำนักปลัด | เด็กนักเรียน ในเชตอบต.นาสี และเด็กเล็ก ศพด.อบต.นาสี ได้ดื่มนมทุกวันทำให้ร่างกายแข็งแรงเติบโตตามวัย |
| 8 | โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านนาสี | เพื่อจ่ายเป็น เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 – ป.6  (สพฐ)  สำหรับโรงเรียนบ้านนาสี  งบประมาณ 400,000บาท | 180,000 | สำนักปลัด | เด็กนักเรียน ได้รับอาหารกลางวันถูกหลักโภชนาการ |
| 9 | โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา | เพื่อจ่ายเป็น เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้เด็กอนุบาล และเด็กป.1–ป.6 สังกัด สพฐ.  ร.ร.บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา  งบประมาณ1,200,000บาท | 555,000 | สำนักปลัด | เด็กนักเรียน ได้รับอาหารกลางวันถูกหลักโภชนาการ |
| 10 | อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาสี ตามโคงการต่อต้านยาเสพติด | เพื่อจ่ายเป็น อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาสี ตามโคงการต่อต้านยาเสพติด เพื่อห่างไกลจากสิ่งเสพติดและอบายมุข  งบประมาณ 10,000 บาท | - | สำนักปลัด | - |
| 11 | อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาสี ตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ | เพื่อจ่ายเป็น อุดหนุนตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการสำหรับร.ร.บ้านนาสี  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีความรู้ พัฒนาการ  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  งบประมาณ 10,000 บาท | - | สำนักปลัด | - |
| 12 | อุดหนุนโรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา ตามโครงการแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา | เพื่อจ่ายเป็น อุดหนุนโรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา ตามโครงการแข่งขันกีฬาภายใน  ร.ร.บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา  เพื่อฝึกทักษะ ปลูกฝังการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย ให้ห่างไกลจากสิ่งเสพติด  งบประมาณ 10,000 บาท | - | สำนักปลัด | - |
| 13 | อุดหนุนโรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา ตามโครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติของนักเรียนใน  ร.ร.บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา | เพื่อจ่ายเป็น อุดหนุนโรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา ตามโครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  งบประมาณ 10,000 บาท | - | สำนักปลัด | - |

6.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม  (ผลผลิต/งบประมาณ) | จำนวนเงินเบิกจ่าย | หน่วยดำเนินการ | ผลที่ได้รับ |
| 1 | โครงการส่งเสริมอาชีพและฝึกอบรมให้ความรู้ผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ | เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการอบรมโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส  เป็นการอบรมให้ความรู้เพื่อต้อง  การ ให้มีทางเลือกในการประกอบอาชีพ และมีรายได้เลี้ยงตนและครอบครัว  งบประมาณ 50,000 บาท | - | กองสวัสดิการสังคม | - |
| 2 | ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก สำหรับรถรับส่งนักเรียนของ ศพด.อบต.นาสี | เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก   สำหรับรับส่งนักเรียนของศพด.อบต.นาสี เพื่อเป็น  การช่วยเหลือนักเรียน ในการเดินทางของศพด.อบต.นาสี  งบประมาณ 174,000 บาท | 60,000 | กองสวัสดิการสังคม | ช่วยเหลือนักเรียน ในการเดินทางของศพด.อบต.นาสี |
| 3 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสำหรับประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง  งบประมาณ 22,000 บาท | 22,000 | กองสวัสดิการสังคม | เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน |
| 4 | ซ่อมแซมปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้กับผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส | เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในโครง  การซ่อมแซมปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้กับผู้พิการผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้อยากไร้  ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ  มีที่อยู่อาศัยที่ดีขึ้น  งบประมาณ 60,000 บาท | - | กองสวัสดิการสังคม | - |
| 5 | โครงการอุดหนุนกิจกรรมของเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู | เพื่อจ่ายเป็น เงินอุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู  เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของเหล่ากาชาดจ.หนองบัวลำภู  ในการดำเนินกิจกรรมอันเป็นสาธารณกุศล เพื่อช่วยเหลือราษฎรชาวจ.หนองบัวลำภู  งบประมาณ 20,000 บาท | 20,000 | กองสวัสดิการสังคม | สนับสนุนกิจกรรมของเหล่ากาชาดจ.หนองบัวลำภู  ในการดำเนินกิจกรรมอันเป็นสาธารณกุศล เพื่อช่วยเหลือราษฎรชาวจ.หนองบัวลำภู |
| 6 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายสำหรับ โครงการสร้างหลัก  ประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ สำหรับสนับสนุน  การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  จำนวน 715 คน  งบประมาณ 6,733,200 บาท | 2,544,300 | กองสวัสดิการสังคม | สร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ สำหรับสนับสนุน  การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ |
| 7 | เบี้ยยังชีพคนพิการ | เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายสำหรับ โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม ให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ สำหรับ  สนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยความพิการ  จำนวน 200 คน  งบประมาณ 1,920,000 บาท | 826,400 | กองสวัสดิการสังคม | เสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม ให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ สำหรับสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยความพิการ |
| 8 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายสำหรับ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคม แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  สำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์  จำนวน 25 คน  งบประมาณ 150,000 บาท | 51,000 | กองสวัสดิการสังคม | สนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคม แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  สำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์ |

6.3 แผนสาธารณสุข

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม  (ผลผลิต/งบประมาณ) | จำนวนเงินเบิกจ่าย | หน่วยดำเนินการ | ผลที่ได้รับ |
| 1 | เงินสมทบเข้าระบบหลักประกันสุขภาพ | เพื่อจ่ายเป็น เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ อบต.นาสี (สปสช.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการดูแลสุขภาพของประชาชนในหมู่บ้านให้มีสุขภาพดีถ้วนหน้า  งบประมาณ 98,550 บาท | 98,550 | กองสวัสดิการสังคม | สุขภาพของประชาชนในหมู่บ้านให้มีสุขภาพดีถ้วนหน้า |
| 2 | ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล  ภายนอก สำหรับค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ | เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาบริการคคลภายนอก สำหรับค่าสำรวจข้อมูล จำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์สุนัขและแมว และอยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  งบประมาณ 9,000 บาท | - | กองสวัสดิการสังคม | - |
| 3 | ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกในระบบหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน | เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกได้แก่จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาการแพทย์ฉุกเฉิน  (กู้ชีพ)EMS ของ อบต.นาสี  งบประมาณ 216,000 บาท | 135,000 | กองสวัสดิการสังคม | เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาการแพทย์ฉุกเฉิน  (กู้ชีพ)EMS ของ อบต.นาสี |
| 4 | ค่าใช้จ่ายในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | เพื่อจ่ายเป็น ค่าดำเนินการตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า  งบประมาณ 35,000 บาท | - | กองสวัสดิการสังคม | - |
| 5 | โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก | เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก  งบประมาณ 30,000 บาท | - | กองสวัสดิการสังคม | - |
| 6 | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ต่างๆเช่น เข็มฉีดยากระบอกฉีดยา ยาและเวชภัณฑ์ ตู้ยาพร้อม วัสดุทางการแพทย์ น้ำยาฆ่าเชื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย น้ำยาพ่นหมอกควัน ถุงมือ ฯ  งบประมาณ 488,000 บาท | 167,000 | กองสวัสดิการสังคม | เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโนนา(COVID-19)  ของ อบต.นาสี |
| 7 | โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของ อบต.นาสี | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของ อบต.นาสี  งบประมาณ 90,000 บาท | 32,000 | กองสวัสดิการสังคม | เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโนนา(COVID-19)  ของ อบต.นาสี |

**7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งท่องเที่ยวและกีฬา**

7.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม  (ผลผลิต/งบประมาณ) | จำนวนเงินเบิกจ่าย | หน่วยดำเนินการ | ผลที่ได้รับ |
| 1 | โครงการแข่งขันเรือพื้นบ้านเพื่อความสามัคคีปรองดอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันเรือพื้นบ้าน  เพื่อความสามัคคีปรองดองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวการสืบสานประเพณีท้องถิ่นและส่งเสริมความรักความสามัคคีปรองดองของคนภายในชุมชน  งบประมาณ 150,000บาท | 150,000 | สำนักปลัด | ส่งเสริมการท่องเที่ยวการสืบสานประเพณีท้องถิ่นและส่งเสริมความรักความสามัคคีปรองดองของคนภายในชุมชน |
| 2 | โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน อ่างเก็บน้ำหินฮาว "ภูงามน้ำใสเกมส์" | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน อ่างเก็บน้ำหินฮาว "ภูงามน้ำใสเกมส์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว  พัฒนาสุขภาพพลานามัยทั้งทางร่างกายและจิตใจส่งเสริมความรักความสามัคคีของคนภายในชุมชน  งบประมาณ 20,000 บาท | 20,000 | สำนักปลัด | ส่งเสริมการท่องเที่ยว  พัฒนาสุขภาพพลานามัยทั้งทางร่างกายและจิตใจส่งเสริมความรักความสามัคคีของคนภายในชุมชน |

**ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2563)**

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์**

**1. แผนงานบริหารทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม  (ผลผลิต/งบประมาณ) | จำนวนเงินเบิกจ่าย | หน่วยดำเนินการ | ผลที่ได้รับ |
| 1 | **ครุภัณฑ์สำนักงาน** | จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานที่จำเป็นและเหมาะสม  ในการใช้งาน เช่น เก้าอี้ทำงาน โต๊ะทำงาน   ตู้เหล็ก ตู้ไม้ เก้าอี้พลาสติก ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก  ฯลฯตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์  งบประมาณ 30,000 บาท | 30,000 | สำนักปลัด | การทำงานมีความคล่องตัวมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น |
| 2 | **ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์** | **-**จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผลราคา 26,300 บาท  จำนวน 1 เครื่อง  -จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคา 4,300 บาท จำนวน 1 เครื่องตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 26,300 | สำนักปลัด | การทำงานมีความคล่องตัวมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น |
| 3 | **ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์** | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผลราคา 22,000 บาท  จำนวน 1 เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 22,000 | กองคลัง | การทำงานมีความคล่องตัวมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น |

1. **แผนงานสังคมสงเคราะห์**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม  (ผลผลิต/งบประมาณ) | จำนวนเงินเบิกจ่าย | หน่วยดำเนินการ | ผลที่ได้รับ |
| 1 | **ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์** | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผลราคา 22,000 บาท  จำนวน 1 เครื่อง  ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 22,000 | กองสวัสดิการสังคม | การทำงานมีความคล่องตัวมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น |

1. **แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม  (ผลผลิต/งบประมาณ) | จำนวนเงินเบิกจ่าย | หน่วยดำเนินการ | ผลที่ได้รับ |
| 1 | **ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์** | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผลราคา 22,000 บาท  จำนวน 1 เครื่อง  ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 22,000 | กองช่าง | การทำงานมีความคล่องตัวมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น |

**1.5 ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

1.5.1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

| ลำดับ | โครงการพัฒนา | ปัญหาหรืออุปสรรค | แนวทางการแก้ไข | ความเห็นของผู้บริหาร |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สำหรับอุดหนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | - |  |  |
| 2. | 2. เงินอุดหนุนส่วนราชการรสนับ  สนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัดหน่วยงานอื่น | ขาดผู้รับจ้างทำงานให้ดำเนินการช้า | ประชาสัมพันธ์ไปยังผู้รับจ้างเพื่อให้เข้ามาเสนอราคา | เห็นด้วย |
| 3. | 3. โครงการสนับสนุนกิจกรรมเยาวชนและงานวันเด็กแห่งชาติ | - | - | - |
| 4. | 4. อาหารเสริม (นม) | - | - | - |
| 5. | 1.โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า | - | - | - |
| 6. | 1.โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดของชุมชนและเยาวชนตำบลพระกลางทุ่ง | - | - | - |
| 7. | 1.เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | - | - | - |
| 8. | 2.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | - | - | - |
| 9. | 3.เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | ขาดผู้รับจ้างทำงานให้ดำเนินการช้า | ประชาสัมพันธ์ไปยังผู้รับจ้างเพื่อให้เข้ามาเสนอราคา | เห็นด้วย |
| 10. | 4. เบี้ยยังชีพผู้พิการ | ขาดผู้รับจ้างทำงานให้ดำเนินการช้า | ประชาสัมพันธ์ไปยังผู้รับจ้างเพื่อให้เข้ามาเสนอราคา | เห็นด้วย |
| 11. | 1.โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในวันสำคัญของชาติ | - | - | - |
| 12 | 1.สำรองจ่าย | - | - | - |
| 13. | 2. อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมฝนดารช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | - | - | - |

**2. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

**2.1 เดือน 1 ตุลาคม 2562-31 มีนาคม 2563**

**2.1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค**

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสีมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ซึ่งกำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ดำเนินการในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานซึ่งสอดคล้องกัลป์กับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 และจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ได้กำหนดเป็นเป้าประสงค์ว่าประชาชนไดรับการบริการดานสาธารณูปโภคสาธารณูปการพื้นฐานอยางทั่วถึงสะดวกและปลอดภัยตามยุทธศาสตร์ที่1 เมืองน่าอยู่ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ได้กำหนดให้ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี สอดคล้องเชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่

2) ความสอดคล้องและเชื่อมโยงในเชิงมติทางสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศีกยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ซึ่งกำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ดำเนินการในเรื่อง ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ กับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 และจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ได้กำหนดเป็นเป้าประสงค์ว่าประชาชนไดรับการบริการดานป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ตามยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาคนและสังคม ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ได้กำหนดให้ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี สอดคล้องเชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาคนและสังคม

3) ความสอดคล้องและเชื่อมโยงในเชิงมติทางวัฒนธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสีมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ซึ่งกำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลนาสีดำเนินการในเรื่องบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกัลป์กับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 และจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ได้กำหนดเป็นเป้าประสงค์ว่าประชาชนมีสวนร่วมในการพัฒนาทองถิ่นทุกๆ ด้าน ตามยุทธศาสตร์ที่7. ยุทธศาสตรการพัฒนาแหล่งทองเที่ยวและกีฬา ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ได้กำหนดให้ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสีสอดคล้องเชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์ที่7. ยุทธศาสตรการพัฒนาแหล่งทองเที่ยวและกีฬา

4) ความสอดคล้องและเชื่อมโยงในเชิงมติทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสีมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ยุทธศาสตร์ที่ 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ซึ่งกำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลนาสีดำเนินการในเรื่องส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ซึ่งสอดคล้องกัลป์กับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 และจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ได้กำหนดเป็นเป้าประสงค์ว่าประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ได้กำหนดให้ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี สอดคล้องเชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 5) ความสอดคล้องและเชื่อมโยงในเชิงมติทางสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืนซึ่งกำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ดำเนินการในเรื่องคุ้มครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกัลป์กับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 และจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ได้กำหนดเป็นเป้าประสงค์ว่าลดปญหามลภาวะเปนพิษและการใชทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูอยางสมดุลและยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์ที่2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ได้กำหนดให้ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี สอดคล้องเชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

**2.1.2 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี**

1) องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า*“เมืองน่าอยู่สร้างเสริมภูมิปัญญาอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นไทยพัฒนารายได้ ประตูเศรษฐกิจสู่อาเซียน ทันสมัยสู่สากล ภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง”* ซึ่งวิสัยทัศน์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการมุ่งมั่นในการพัฒนาท้องถิ่นในด้านคมนาคม ด้านสังคม ด้านวัฒนธรรม ด้านการศึกษา และ ด้านสิ่งแวดล้อม เห็นได้จากการกำหนดยุทธศาสตร์ เมืองน่าอยู่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยกำหนดโครงการ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 จำนวน 108 ปรากฏในแผนงาน เคหะและชุมชน แผนงานการศึกษา แผนงานบริหารงานทั่วไป และพบว่าจำนวนโครงการ 34 โครงการ ได้ดำเนินการจนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของโครงการที่ดำเนินการจริงทั้งหมด

**2.1.3 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี**  1) วิสัยทัศน์

*“เมืองน่าอยู่สร้างเสริมภูมิปัญญาอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นไทยพัฒนารายได้*

*ประตูเศรษฐกิจสู่อาเซียน ทันสมัยสู่สากล ภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง”*

2) ยุทธศาสตร์ สิเคราะห์สภาพสังคมหรือบริบทในปัจจุบันของตำบลนาสี เพื่อนำไปสู่การเป็นยุทธศาสตร์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ดังนี้

**ก. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการให้บริการสาธารณะภายในเขตองค์การบริหารส่วน

ตำบลนาสียังคงเป็นปัญหาหลักต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ซึ่งปัจจัยหลักในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานก็คือด้านงบประมาณดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลนาสีซึ่งเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องบริหารงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดเกิดปัญหาดังนี้

1. งานถนน ภายในตำบลยังมีถนนดินและถนนลูกรัง เนื่องจากงบประมาณในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสีมีงบประมาณจำกัด ซึ่งในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ่งแนวทางในการแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐานต้องแก้ไขปัญหาต้องแก้ไขปัญหาให้เกิดความเหมาะสมและเป็นธรรมที่สุด ประกอบกับการขยายตัวของชุมชนในเขตตำบลต้องมีการจัดระบบผังเมืองรองรับปัญหาในอนาคต ซึ่งปัญหาเหล่านี้พบว่าเป็นปัญหามากเพราะไม่มีการวางแผนผังเมืองรองรับการเจริญเติบโตในอนาคต สำหรับ อบต.นาสี ต้องให้ความสำคัญกับการวางผังเมืองเพื่อในอนาคตจะได้ไม่ประสบปัญหามากนัก

2. งานไฟฟ้า พบว่าตำบลนาสีประสบปัญหาเรื่องไฟฟ้าในด้านการใช้เพื่อการเกษตร และใช้เพื่อส่องสว่างตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ เหตุของปัญหาเหล่านี้เกิดจาก งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสีมีจำนวนจำกัด ทำให้แก้ไขปัญหาเหล่านี้ไม่มากนัก

3. งานประปา ในเขตตำบลนาสี การใช้น้ำประปา จะมีอยู่ 2 แบบ คือ น้ำประปาแบบอบต.นาสี และน้ำประปาหมู่บ้าน เรื่องปัญหาที่พบนั้นจะพบแต่ในกลุ่มที่ใช้น้ำประปาหมู่บ้าน เช่น น้ำไม่สะอาด น้ำไหลไม่แรง ต้องการขยายท่อประปา ประชาชนต้องการล้างถังประปา แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น ทางองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ไม่สามารถแก้ไขได้ 100 เปอร์เซ็นต์ เพราะระบบประปาเป็นระบบประปาหมู่บ้าน คือให้ชาวบ้านบริหารกันเอง ถ้าทาง อบต. เข้าไปแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำประปาหมู่บ้านก็จะเป็นปัญหาที่ปลายเหตุนั้น เพราะฉะนั้นแนวทางในการแก้ไขปัญหา ทาง อบต. จะต้องทำความเข้าใจกับประชาชนให้เข้าใจในการบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้าน ให้ได้มาตรฐานเพื่อนำไปสู่สุขภาพที่ดีของประชาชน

**ข. ด้านเศรษฐกิจ**

ในเขตตำบลนาสี ประชาชนส่วนมากประกอบอาชีพการเกษตร ส่วนอาชีพอื่น ๆ เช่น รับจ้างทั่วไป ค่าขาย ธุรกิจรับเหมา ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ซึ่งเป็นส่วนน้อย ส่วนอาชีพการเกษตรประชาชนก็ทำการเกษตร เช่น ทำนา ปลูกพืชระยะสั้น การเกษตรของประชาชนในตำบลนาสี เป็นการตลาดไม่กว้างมากนัก เช่นในการขายพืชระยะสั้นจะมีพ่อค้าคนกลางเป็นคนกำหนดราคาว่าจะซื้อเท่าไร ประชาชนที่ปลูกพืชก็จะขายราคาตามที่พ่อค้าคนกลางมาซื้อ จึงเป็นปัญหาที่สำคัญที่จะต้องทำการแก้ไขปัญหาต่อไป ว่าทำอย่างไรจะทำให้กลุ่มเกษตรในตำบลนาสีเข้มแข็งเพื่อรายได้เกษตรเพิ่มมากขึ้น

ในด้านศักยภาพการบริหารงาน การแก้ไขปัญหาของ อบต.นาสี ยังต้องอาศัยงบประมาณในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นพร้อมทั้งยังอาศัยงบประมาณที่มีอยู่ค่อนข้างจำกัด เพื่อบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์เป็นฐานในด้านเศรษฐกิจ รวมไปถึงการลงทุนภายในตำบลนาสีให้ขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น ซึ่งจะต้องจัดการให้กลุ่มต่าง ๆ ให้เข้มแข็ง โดยอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วย กลุ่มเกษตรกรจะได้มีสิทธิ์ต่อรองราคาผลผลิตทางการเกษตรมากขึ้นกว่านี้

**ค. ด้านสังคม**

**ลักษณะสังคมของตำบลนาสี**

สังคมทั่วไปในตำบลนาสี เป็นสังคมเกษตรกรรม เพราะประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร ซึ่งมีลักษณะทางสังคมต่อไปนี้

1. ครอบครัวเป็นหน่วยสำคัญของเศรษฐกิจ เป็นหน่วยการผลิตและหน่วยบริโภคสิ่งของเครื่องใช้ และอาหารจะผลิตขึ้นใช้เอง และยังมีภาระหน้าที่อื่นเช่น ถ่ายทอดความรู้ทางอาชีพ อบรมสั่งสอนเรื่องคุณธรรมให้แก่สมาชิกในครอบครัว เป็นต้น

2. สมาชิกของครอบครัวมีความสัมพันธ์กันอย่างเหนียวแน่น สมาชิกในชุมชนจะให้ความสำคัญในเรื่องความเป็นมิตรต่อเพื่อนบ้าน มีการติดต่อแบบเป็นกันเอง เอื้อเฟื้อและจริงใจ

3. ลักษณะครอบครัวเป็นแบบครอบครัวขยาย สมาชิกประกอบด้วยหลาย ๆ ครอบครัว ซึ่งเป็นเครือญาติกัน มาอยู่รวมกันหรือบริเวณใกล้เคียงกัน

4. วัดเป็นสถานที่สำคัญในการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ทางศาสนา เป็นแหล่งสำคัญในการอบรมบ่มนิสัยแก่ประชาชน ค่านิยมเรื่องคุณความดีของศาสนา เป็นตัวควบคุมประพฤติของคนในชุมชน

5. ประชาชนในตำบลนาสียึดมั่นอยู่กับประเพณี

6. ประชาชนยังมีความผูกพันกับความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไสยศาสตร์ โชคลาภ หรือสิ่งที่เหนือธรรมชาติ

7. ประชาชนเข้าร่วมพิธีกรรมต่าง ๆ อย่างพร้อมเพรียงกัน เช่น งานบวช งานศพ และงานบุญต่าง ๆ

8. ความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นที่ต่ำมาก

**ค่านิยมของสังคม**

1. ยึดมั่นในพระพุทธศาสนา ประชาชนมีบทบาทตรวจสอบพฤติกรรมทางวินัยสงฆ์ได้ เพื่อป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์จากพระพุทธศาสนา

2. เคารพเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์

3. เชื่อในเรื่องเหตุผล ความเป็นจริง และความถูกต้องมากขึ้นกว่าในอดีต

4. มีค่านิยมในการศึกษาหาความรู้มากกว่าในอดีต

5. นิยมความร่ำรวยและมีเกียรติ ให้ความสำคัญเรื่องความร่ำรวยและเงินทอง

6. มีความเชื่อมั่นในตนเองสูง ทุกคนกล้าคิดกล้าแสดงออกมากขึ้น

7. แก่งแย่ง ชิงดีชิงเด่น แย่งชิง แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง

8. ลอกเลียนตะวันตก รักความสบาย ใช้จ่ายเกินตัว เป็นการนำไปสู่การมีหนี้สินเพิ่มมากขึ้น

9. มีเทคโนโลยีใหม่ ๆ ตำราหรืออินเตอร์เน็ต

**ปัญหาที่พบในสังคมตำบลนาสี**

1. ปัญหาความยากจน เนื่องจากปะชาชนขาดการศึกษา ทำให้มีรายได้ต่ำ ประกอบกับประชาชนส่วนใหญ่ในตำบลประกอบอาชีพเกษตรกรรม และลักษณะอาชีพมีรายได้ไม่แน่นอน ไม่สม่ำเสมอ เช่น กรรมการรับจ้าง มีบุตรมากเกินไป รายได้ไม่พอกับรายจ่าย และลักษณะนิสัยคนในตำบลมีนิสัยเฉื่อยชา และเกียจคร้านไม่ชอบทำงาน เพราะฉะนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ต้องร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหา เช่น ทำโครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมให้กับแม่บ้าน เพื่อจะได้มีรายได้จุนเจือครอบครัวอีกทางหนึ่ง

2. ปัญหาด้านสุขภาพ ประชาชนขาดความรู้ในการป้องกันโรค และเกิดความยากจน เงินไม่เพียงพอต่อการรักษาโรค

ฉะนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ต้องมีนโยบายบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณสุขให้กับประชาชนระวังโรคติดต่อ

**ง. ด้านการเมือง – การบริหาร**

ปัญหาด้านการเมือง - การบริหาร นั้น สามารถแยกเป็นข้อ ๆ ได้ดังนี้

**1. ปัญหาด้านอำนาจท้องถิ่น**

1.1 การได้รับการกระจายอำนาจน้อยเกินไป

1.2 ปัญหาการมีอำนาจหน้าที่ไม่เหมาะสม และปัญหาความไม่ชัดเจนในการกำหนดอำนาจ

หน้าที่ของท้องถิ่น

**2. ปัญหาด้านการบริหาร อบต.** ประกอบด้วย

2.1 ปัญหาด้านนโยบาย

2.1.1 ปัญหาการกำหนดนโยบายและแผน

2.1.2 ปัญหาการนำนโยบายและแผนไปปฏิบัติ

2.1.3 ปัญหาทรัพยากรบุคคลของท้องถิ่น ผู้บริหารไม่มีความเข้าใจในการบริหารงานท้องถิ่น ประกอบกับเกิดปัญหาทรัพยากรบุคคลในฝ่ายปฏิบัติราชการ

2.2 ปัญหาด้านการคลังของท้องถิ่น

2.2.1 ปัญหาด้านรายได้ของท้องถิ่น ไม่สามารถจัดเก็บรายได้ตามแผน

2.2.2 ปัญหาในด้านงบประมาณของท้องถิ่น มีจำนวนจำกัดในการพัฒนา

**3. ปัญหาด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน** หัวใจหลักของการปกครองส่วนท้องถิ่นก็คือ เป็นการปกครองตนเองของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชนในท้องถิ่นนั้น ๆ แต่ในทางปฏิบัติจะพบว่า การมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่นของประชาชนมีส่วนน้อย คงมีเพียงแต่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นเท่านั้น ภายหลังเสร็จสิ้นการเลือกแล้วประชาชนมักจะไม่ค่อยมีส่วนร่วมอย่างอื่น ซึ่งทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลนาสีขาดพลัง ขาดความร่วมมือ ขาดความสนใจจากประชาชน

ปัญหาทั้ง 3 ด้านดังกล่าว เป็นปัญหาที่จะต้องได้รับการแก้ไขโดยเร่งด่วน จึงจะให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณะที่ดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี

**จ. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

ทรัพยากรธรรมชาติโดยภาพรวม ภายในเขตตำบลนาสี เป็นพื้นที่ราบเลียบ พื้นที่ไม่ได้ติดริมแม่น้ำ จะเป็นทุ่งนา และมีบ้านของประชาชนอาศัยอยู่ ปัญหาที่พบคือ ปัญหาการจัดการขยะ ปัญหาขาดแคลนสวนสาธารณะ ปัญหาด้านมลพิษไม่มีความรุนแรง เพราะสถาพความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ เป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป ดังนั้นปัญหาที่น่าเร่งด่วนก็น่าจะเป็น การจัดทำสวนสุขภาพ เพื่อเป็นปอดอย่างแท้จริง ภายในตำบลนาสีในอนาคต

จากสภาพสังคมและปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น ตำบลนาสี สามารถนำมาวิเคราะห์ในการจัดทำยุทธศาสตร์ จำนวน 7 ยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านคนและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

**เป้าประสงค์**

1. มีระบบคมนาคมสะดวก ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐานและเพียงพอ ต่อความต้องการของประชาชน

2. มีแหล่งท่องเที่ยวและที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่

3. ประชาชนได้รับสวัสดิการทางสังคม และเข้าถึงระบบการศึกษาและสาธารณสุขอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ สังคมมีความเข้มแข็งตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชน เด็ก และเยาวชน มีการ ออกกำลังกายมากขึ้น

4. ประชาชนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ และสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิ ปัญญาท้องถิ่น

5. ประชาชนมีความรู้ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ชุมชนมีความเข้มแข็ง ห่างไกล ยาเสพติด สามารถพึ่งพาตนเองได้

6. ประชาชนมีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการลดปริมาณขยะและกำจัดขยะชุมชนให้ถูกหลักวิชาการ

7. องค์กรมีการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส ประชาชนได้รับการบริการที่มีคุณภาพ ประชาชน มีจิตสำนึกในการปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

**ตัวชี้วัด**

1. จำนวนถนน ท่อ/รางระบายน้ำ น้ำประปา ไฟฟูาส่วนภูมิภาค ไฟฟูาแสงสว่างสาธารณะ เสียงตามสาย และศาลาประชาคมได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนเพิ่มขึ้น

2. จำนวนสระน้ำคลอง อ่างเก็บน้ำ และบ่อน้ำบาดาลได้มาตรฐาน เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนเพิ่มขึ้น

3. มีจำนวนแหล่งท่องเที่ยวและที่พักผ่อนหย่อนใจเพิ่มมากขึ้น

4. ร้อยละ/จำนวนของประชาชนที่ได้รับเบี้ยยังชีพ การสงเคราะห์และพัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้อย่างทั่วถึง

5. ร้อยละ/จำนวนของประชาชนที่ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ

6. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมสุขภาพกายและจิตที่ดี

7. ร้อยละของประชาชนที่มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และสืบสาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

8. ร้อยละของจำนวนประชาชน/จำนวนหมู่บ้านมีความเป็นระเบียบ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

9. ร้อยละของจำนวนประชาชน/จำนวนหมู่บ้านที่มีส่วนรวมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด

10. ร้อยละของประชาชน/หมู่บ้านมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน

11. ร้อยละของประชาชน/จำนวนหมู่บ้านมีส่วนร่วมการบริหารและการบริการตามหลักการบริหารจัดการที่ดี

**ค่าเป้าหมาย**

๑. ประชาชนได้รับบริหารด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว

๒. ประชาชนมีความรู้และบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม

๓. ประชาชนมีสุขภาวะดีขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม และมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ

๔. มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษทำให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข

**กลยุทธ์**

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน

1.1 ส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร

2.2 พัฒนาการคมนาคม

2.3 พัฒนาการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

3.1 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.2 ส่งเสริมการลดปริมาณขยะให้ถูกหลักวิชาการ

3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนเพื่อชุมชน

24

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

4.1 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้าน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

5.1 ส่งเสริมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย

5.2 ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

5.3 ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

5.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

5.5 เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการให้บริการประชาชน

5.6 ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านคนและสังคม

6.1 ส่งเสริมและจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ

6.2 สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กสตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้พึ่งพาตนเองได้

6.3 ส่งเสริมการสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

7.1 พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว

7.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและประชาชนได้ออกกำลังกาย

**จุดยืนทางยุทธศาสตร์**

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เป็นการกำหนดการพัฒนาที่ครอบคลุมภารกิจและกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ที่เกี่ยวข้องกับ ยุทธศาสตร์ จำนวน 7 ยุทธศาสตร์ และ 19 กลยุทธ์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน

1.1 ส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร

2.2 พัฒนาการคมนาคม

2.3 พัฒนาการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

3.1 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.2 ส่งเสริมการลดปริมาณขยะให้ถูกหลักวิชาการ

3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนเพื่อชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

4.1 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้าน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

5.1 ส่งเสริมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย

5.2 ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

5.3 ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

5.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

5.5 เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการให้บริการประชาชน

5.6 ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านคนและสังคม

6.1 ส่งเสริมและจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ

6.2 สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กสตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้พึ่งพาตนเองได้

6.3 ส่งเสริมการสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

7.1 พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว

7.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและประชาชนได้ออกกำลังกาย

จุดยืนทางยุทธศาสตร์

จุดยืนทางยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโครงการเศรษฐกิจ ส่งเสริมท่องเที่ยววัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น เพิ่มขีดความสามารถทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์สินค้าพื้นเมือง

**ท่องเที่ยววัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น**

**พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงเศรษฐกิจ**

**พัฒนาส่งเสริมการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร**

**ส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าพื้นเมือง**

**การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น**

**การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง**

**1 การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่ออบต.**

**1.1 รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร**

นอกจากนี้ในประเด็นเรื่องผลกระทบในมิติด้านการเมืองนั้นมีแนวโน้มที่จะแข่งขันทางการเมืองที่ใช้เงินในการเลือกตั้งมากยิ่งขึ้นมีการรวมกลุ่มทางการเมืองมากขึ้นแม้จะไม่ใช่กลุ่มที่ถาวรก็ตามในด้านความสัมพันธ์กับการเมืองระดับชาตินั้นเทศบาลตำบลมีความชัดเจนในการสนับสนุนพรรคการเมืองบางพรรคแต่ในเวทีท้องถิ่นนักการเมืองระดับชาติไม่ได้แสดงออกอย่างเต็มที่นักส่วนมิติการมีส่วนร่วมของประชาชนยังจำกัดเฉพาะการเลือกตั้งเป็นหลักส่วนการมีส่วนร่วมลักษณะอื่นที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญหรือแนวทางอื่นยังจำกัดอยู่หรืออย่างมากการมีส่วนร่วมของประชาชนก็อยู่ในระดับการรับรู้ข่าวสารจากทางอบต. ในบางเรื่องเท่านั้นในบริบทของพื้นที่ผู้นำท้องที่และผู้นำเชิงโครงสร้างค่อนข้างมีบทบาทอย่างมากในการสื่อสารและการติดต่อกับประชาชนในมิติด้านการจัดบริการสาธารณะอำนาจหน้าที่ก็ไม่ต่างกันมากนักอีกทั้งยังประสบปัญหาการไม่สามารถดำเนินการตามนโยบายของอบต. ได้จำนวนมากเพราะงบประมาณไม่เข้าตามการประมาณการและต้องรองบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นหลักรายได้ที่จัดเก็บเองทั้งสองกรณีเพียงประมาณร้อยละ 3 เท่านั้นในขณะเดียวกันการดำเนินการก็ลงไปที่แผนบริหารทั่วไปและงานตามแนวนโยบายของรัฐเป็นหลักโดยเฉพาะงานด้านการสังคมสงเคราะห์ ที่ต้องดำเนินการอยู่แล้วกลายเป็นว่างานฝากของรัฐบาลเป็นงานประจำของท้องถิ่นไปและมิติด้านความสัมพันธ์กับชุมชนและผู้นำท้องที่นั้นถือเป็นภาวะที่ท้าทายของฝ่ายบริหารและสมาชิกสภาในการทำงานร่วมกันกับผู้ปกครองท้องที่ เพื่อประโยชน์ประชาชนในพื้นที่เพราะกรณีที่สมาชิกสภาลดลงแล้วไม่สามารถสร้างความผูกพันและดูแลประชาชนในบางพื้นที่ได้ดีเท่าที่ควรเพราะยังมีลักษณะการแบ่งความรู้สึกตามลักษณะเชิงภูมิศาสตร์ทั้งนี้กำนันผู้ใหญ่บ้านและอบต. ควรแสวงหาความร่วมมือในการดูแลพื้นที่ร่วมกันเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการแบ่งแยกความรู้สึกเป็นอื่นในเขตอบต.

โดยทั่วไปแล้วมีความมุ่งหมายสำคัญคือเพื่อให้หน่วยงานปกครองท้องถิ่นนั้นได้มีอำนาจหน้าที่สามารถให้บริการสาธารณะรวมถึงพัฒนาท้องถิ่นได้ในขอบเขตที่กว้างขวางและมีอิสระในการบริหารงานมากขึ้นด้วยอีกทั้งมีทรัพยากรการบริหารเพิ่มขึ้นกว่าเดิมแต่จากการศึกษาอาจพิจารณาได้ว่าค่อนข้างสวนทางกันเจตนารมณ์ในการจัดตั้งดังกล่าวนั่นคือขอบเขตอำนาจหน้าที่อาจไม่ได้กว้างขวางมากนักเพราะอำนาจโดยทั่วไปที่ปรากฏในพระราชบัญญัติจัดตั้งทั้งของอบต.และเทศบาลนั้นอำนาจแทบไม่ต่างกันในขณะที่อำนาจในพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจซึ่งกำหนดขอบเขตอำนาจทั้งเทศบาลและอบต.ไว้อย่างกว้างขวางทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับฐานะทางการคลังของท้องถิ่นนั้นว่าจะสามารถดำเนินการตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดได้มากน้อยเพียงใดขณะที่เรื่องการกำกับดูแลนั้น อบต.ต้องถูกกำกับดูแลจากส่วนกลางและระดับจังหวัดเพิ่มมากขึ้น อย่างเห็นได้ชัดในด้านการคลังท้องถิ่น ก็ไม่เป็นไปตามประมาณการและไม่สามารถพึ่งตนเองได้ ผลกระทบให้รอบด้านและที่สำคัญต้องให้ความสำคัญกับประชาชนด้วยความจริงใจ ไม่ให้เป็นเพียงว่าองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นของข้าราชการประจำและนักการเมืองท้องถิ่นเพียงเท่านั้น เพราะดูเหมือนว่าประโยชน์จะพึงมีแก่ข้าราชการประจำและนักการเมืองท้องถิ่น มากกว่าประชาชนดังนั้นต้องทำให้การปกครองท้องถิ่นเป็นการปกครองตนเองของประชาชนอย่างแท้จริงทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลต้องพร้อมรับกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นในตัวกระบวนการเปลี่ยนแปลงฐานะต้องมีการดำเนินการที่สามารถบอกเหตุผลความจำเป็นของพื้นที่ รวมถึงบอกข้อเด่นข้อจำกัดของการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล แก่ประชาชนในวงกว้างเพื่อเกิดการถกแถลงถึงประเด็นที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหารือหากประชาชนรับรู้เข้าใจถึงความจำเป็นของพื้นที่ในการเปลี่ยนแปลงฐานะแล้วก็จะทาให้ประชาชนตระหนักในการทำหน้าที่ของนักการเมืองท้องถิ่นมากขึ้น ไม่ควรปล่อยให้เป็น องค์การบริหารส่วนตำบลไปตายเอาดาบหน้าหากแต่ต้องคำนึงถึงความพร้อมขององค์กรและความพร้อมของประชาชนในพื้นที่มากกว่าความพร้อมทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่นและข้าราชการประจำเป็นหลัก

**1.2 การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้อปท.**

**1. การเข้าสู่AEC จะทำให้เกิดผลกระทบกับอบต. ดังนี้**

1.1. การลงทุนจะเสรีมาก ๆ คือ ใครจะลงทุนที่ไหนก็ได้ ประเทศที่การศึกษาระบบดีๆ ก็จะมาเปิดโรงเรียนในบ้านเรา อาจทำให้โรงเรียนแพงๆแต่คุณภาพไม่ดีต้องปรับตัว ไม่เช่นนั้นอาจจะสู้ไม่ได้  
 1.2. ไทยจะเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว และการบินอย่างไม่ต้องสงสัย เพราะว่าอยู่กลาง Asean และไทยอาจจะเด่นในเรื่อง การจัดการประชุมต่างๆ, การแสดงนิทรรศการ, ศูนย์กระจายสินค้า และยังเด่นเรื่องการคมนาคมอีกด้วยเนื่องจากอยู่ตรงกลางอาเซียน และการบริการด้านการแพทย์และสุขภาพจะเติบโตอย่างมากเช่นกันเพราะ จะผสมผสานส่งเสริมกันกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (ค่าบริการทางการแพทย์ของประเทศต่างชาติจะมีราคาสูงมากหากเทียบกับประเทศไทย)

จากผลกระทบในข้อนี้ที่กล่าวมาแล้วข้างต้นจะส่งผลให้องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ได้รับผลกระทบในการรักษาพยาบาลแพงมากขึ้น

1.3. การค้าขายจะขยายตัวอย่างน้อย 25% ในส่วนของอุตสาหกรรมบางอย่าง เช่น รถยนต์, การท่องเที่ยว, การคมนาคม, แต่อุตสาหกรรมที่น่าห่วงของไทยคือ ที่ใช้แรงงานเป็นหลักเช่น ภาคการเกษตร, ก่อสร้าง, อุตสาหกรรมสิ่งทอจะได้รับผลกระทบ เนื่องจากฐานการผลิตอาจย้ายไปประเทศที่ผลิตสินค้าทดแทนได้เช่นอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยผู้ลงทุนอาจย้ายฐานการผลิตจากประเทศไทยไปยังประเทศที่มีค่าแรงถูกกว่า เนื่องด้วยบางธุรกิจไม่จำเป็นต้องใช้ทักษะมากนัก ค่าแรงจึงถูก ( ณ วันที่ 15 ก.ย.56 ค่าแรงหนุ่มสาวโรงงาน ณ ประเทศลาว อยู่ที่ประมาณ 4,000 บาทไทย)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี จะได้รับผลกระทบจะเกิดปัญหาการว่างงานเพิ่มมากขึ้นเพราะนายจ้างจะจ้างแรงงานจากประเทศลาวเพิ่มมากขึ้น

1.4. เรื่องภาษาอังกฤษจะเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก เนื่องจากจะมีคนอาเซียน เข้ามาอยู่ในไทยมากมายไปหมด และมักจะพูดภาษาไทยไม่ค่อยได้ แต่จะใช้ภาษาอังกฤษ (AEC มีมาตรฐานว่าจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางเพื่อสื่อสารใน AEC) บางทีเรานึกว่าคนไทยไปทักพูดคุยด้วย แต่เค้าพูดภาษาอังกฤษกลับมา เราอาจเสียความมั่นใจได้   ส่วนสิ่งแวดล้อมนั้น ป้ายต่างๆ หนังสือพิมพ์, สื่อต่างๆ จะมีภาษาอังกฤษมากขึ้น (ให้ดูป้ายที่สนามบินสุวรรณภูมิเป็นตัวอย่าง) และจะมีโรงเรียนสอนภาษามากมาย หลากหลายหลักสูตร

ตำบลนาสีจะได้รับผลกระทบในด้านภาษามากขึ้นเพราะประชาชนส่วนใหญ่ไม่สามารถ อ่าน พูด เขียน ภาษาอังกฤษ จะทำให้มีปัญหาในการติดต่อสื่อสารเกิดขึ้นกับประเทศเพื่อนบ้าน

1.5. ตำบลนาสี จะไม่ขาดแรงงานที่ไร้ฝีมืออีกต่อไปเพราะแรงงานจะเคลื่อนย้ายเสรี จะมี ชาวพม่า, ลาว, กัมพูชา เข้ามาทำงานในไทยมากขึ้น แต่คนเหล่านี้ก็จะมาแย่งงานคนไทยบางส่วนด้วยเช่นกัน  และยังมีปัญหาสังคม, อาชญากรรม จะเพิ่มขึ้นอีกด้วย อันนี้รัฐบาลควรต้องวางแผนรับมือ

1.6. คนไทยที่ใช้ภาษาอังกฤษได้ บางส่วนจะสมองไหลไปทำงานเมืองนอก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมซอร์ฟแวร์ (ที่จะให้สิงคโปร์เป็นหัวหอกหลัก) เพราะชาวไทยเก่ง แต่ปัจจุบันได้ค่าแรงถูกมาก อันนี้สมองจะไหลไปสิงคโปร์เยอะมาก แต่พวกชาวต่างชาติก็จะมาทำงานในไทยมากขึ้นเช่นกัน อาจมีชาว พม่า, กัมพูชา เก่งๆ มาทำงานกับเราก็ได้ โดยจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลาง  บริษัท software ในไทยอาจต้องปรับค่าจ้างให้สู้กับ บริษัทต่างชาติให้ได้ ไม่เช่นนั้นจะเกิดภาวะสมองไหลสำหรับตำบลนาสี จะได้รับผลกระทบในเรื่องสมองไหลเนื่องจากผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษได้ส่วนมากจะไปทำงานที่อื่น หรือต่างประเทศ

1.7. ปัญหาสังคมจะรุนแรงถ้าไม่ได้รับการวางแผนที่ดี เนื่องจาก จะมีขยะจำนวนมากมากขึ้น, ปัญหาการแบ่งชนชั้น ถ้าคนไทยทำงานกับคนต่างชาติที่ด้อยกว่า อาจมีการแบ่งชนชั้นกันได้, จะมีชุมชนสลัมเกิดขึ้น และอาจมี พม่าทาวน์, ลาวทาวน์, กัมพูชาทาวน์, ปัญหาอาชญากรรมจะรุนแรง สถิติการก่ออาชญากรรมจะเพิ่มขึ้นอย่างมากจากชนนั้นที่มีปัญหา, คนจะทำผิดกฎหมายมากขึ้นเนื่องจากไม่รู้กฎหมาย

**2. การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต.**

**AEC** หรือ **Asian Economics Community** คือ การรวมตัวของชาติในอาเซียน10ประเทศโดยมีไทยพม่าลาวเวียดนามมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียฟิลิปปินส์กัมพูชาบรูไนเพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกันจะมีรูปแบบคล้ายๆกลุ่ม Euro Zone นั่นเองจะทำให้มีผลประโยชน์อำนาจต่อรองต่างๆกับคู่ค้าได้มากขึ้นและการนำเข้าส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรียกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีนำเข้า(เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว)

Asean จะรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม ณ วันที่ 3 1ธันวาคม 2558 ณ วันนั้นจะทำให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมากโดย **AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือแนวทางที่จะให้ AEC เป็นไปคือ**

1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน

2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง  
3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน  
4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก

จากการที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้จำนวน 7 ยุทธศาสตร์ดังนั้นจึงวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคหรือการเข้าสู่AECที่จะส่งผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนตำบลนาสีในยุทธศาสตร์ต่างๆดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านคนและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เมืองน่าอยู่

**ในยุทธศาสตร์นี้องค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่งได้พัฒนาไปในแนวทางเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของระบบโลกซึ่งมีแนวทางในการพัฒนาไว้หลายเรื่องเช่น**การปรับปรุงและก่อสร้างถนนทางระบายน้ำสะพานและโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นพัฒนาระบบการขนส่ง(Logistic)**ผังเมืองเรื่องโรคติดต่อเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ**

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

**ในยุทธศาสตร์นี้องค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่งได้พัฒนาไปในแนวทางเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของระบบโลกซึ่งมีแนวทางในการพัฒนาไว้หลายเรื่องเช่นในเรื่องส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี**และให้ความสำคัญกับการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อยมากขึ้น และส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมให้มากขึ้นเนื่องจากกฎหมายและวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติอาจมีความแตกต่างกันดังนั้นอาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายจากชาวต่างประเทศในไทยมากขึ้นทั้งโดยตั้งใจและความไม่รู้กฎหมายอีกทั้งอาจเกิดปัญหาอาชญากรรมยาเสพติดเพิ่มมากขึ้นจากการหลั่งไหลของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในไทยมากขึ้น

**การศึกษา**

ภาษาอังกฤษยังเป็นภาษาที่คนไทยมีความเชี่ยวชาญในการสื่อสารน้อยกว่าประเทศอื่นๆในอาเซียนดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่งจึงได้เริ่มต้นสนับสนุนส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่งในด้านภาษา เพื่อนำร่องไปสู่โครงการอื่นๆในการเร่งรัดพัฒนาให้ประชาชนในพื้นที่มีทักษะในการสนทนาภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น

**ศาสนา**

อาจเกิดความขัดแย้งในการเผยแพร่ศาสนาของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในไทยมากขึ้นเช่นอาจมีการเผยแผ่ศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามอาจมีการกระทบกระทั่งกันระหว่างผู้นับถือศาสนาที่แตกต่างกันเช่นชาวคริสเตียนมาท่องเที่ยวในวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและมีการลบหลู่อย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์เป็นต้น

**วัฒนธรรม**

ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน(ASEANSOCIO-CULTURALCOMMUNITY)มีแผนปฏิบัติการด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนระบุในแผนปฏิบัติการเวียงจันทร์ที่สำคัญคือการพัฒนามนุษย์และการสร้างอัตลักษณ์อาเซียนต้องสร้างความตระหนักรู้ถึงความแตกต่างในมรดกทางวัฒนธรรมเช่นมุสลิมมีอาหารที่เป็นข้อห้ามตามธรรมเนียมบรูไนไม่มีการจับมือกับเพศตรงข้ามการใช้มือซ้ายในการส่งของหรือนามบัตรให้แก่ชาวมุสลิมถือเป็นสิ่งไม่สุภาพเป็นต้น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

การบุกรุกพื้นที่ป่าอาจมีมากขึ้นด้วยสาเหตุทั้งที่เกิดจากคนไทยและชาวต่างชาติสาเหตุที่เกิดจากคนไทยคือการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรทำให้ที่ทำกินไม่เพียงพอต่อความต้องการหรือการขายที่ดินให้นายทุนต่างๆชาติแล้วไม่มีที่ทำกินจึงต้องไปเปิดป่าใหม่ส่วนสาเหตุจากชาวต่างชาติอาจมีนายทุนเข้ามาทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเช่นการตัดไม้เพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจการเข้าสัมปทานเหมืองแร่หรือทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญอื่นๆมลพิษจากข้อเสียข้ามแดนเช่นอาจมีขยะข้ามแดน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้าผ่านชายแดน

**องค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่งเป็นพื้นที่ที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านสปป.ลาวจึงเป็นเหตุให้องค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่งได้ทำการติดต่อประสานงานเกี่ยวข้องกับสปป.ลาวบ่อยครั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแข่งขันเรือยาวการค้าขายกับประเทศเพื่อนบ้านมีจุดผ่อนปรนในตำบลเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงระบบโลกจึงทำให้ประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาติดต่อค้าขายกับองค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่งมากขึ้นจึงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในเขต อบต.พระกลางทุ่งไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการค้าขายการลงทุนในปัจจุบันนี้มีคนมาจาก สปป.ลาวได้มาทำการค้าขายลงทุนในเขตตำบลพระกลางทุ่งเป็นจำนวนมากและสินค้าของ สปป.ลาวบางอย่างไม่ได้มาตรฐานเพราะฉะนั้นประชาชนต้องการทำวิเคราะห์เลือกสินค้าในการบริโภคจากสินค้าประเทศเพื่อนบ้าน**

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว

องค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่งต้องเร่งบูรณาการร่วมกับแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่รวมทั้งร่วมบูรณาการการทำงานกับโรงแรมรีสอร์ทที่พักในพื้นที่เพื่อพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าว

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ

การบริหารภาครัฐต้องเร่งรัดพัฒนาให้ตอบสนองการให้บริการโดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการในด้านการอนุญาตอนุมัติต่างๆซึ่งต้องมีคู่มือภาษาอังกฤษจีนเป็นต้นเพื่อสื่อสารกับชาวต่างชาติที่ต้องการทำนิติกรรมต่างๆซึ่งเกี่ยวกับรัฐเช่นการเสียภาษีบำรุงท้องที่การเสียภาษีป้ายเป็นต้นอีกทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐจำต้องพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับที่สื่อสารกับผู้ใช้บริการที่เป็นชาวต่างชาติ

**2.1.4 การวิเคราะห์ศักยภาพ**

**1) SWOT Analysis**

การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (Swot analysis) ของตำบลนาสีจากการศึกษาข้อมูลสภาพทั่วไปของตำบลนาสีในภาพรวม ได้นำมากำหนดประเด็นเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาของตำบลนาสีโดยอาศัยเทคนิค Swot analysis การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) อันเป็นปัจจัยภายในหรือสภาวะแวดล้อมภายในตำบล (Internal factors) และการวิเคราะห์ถึงโอกาส (Opportunity) และภาวะคุกคามหรือข้อจำกัด (Threat) อันเป็นปัจจัยภายนอกหรือสภาวะแวดล้อมภายนอก (External factor) ซึ่งรายละเอียดเป็นไปตามตารางวิเคราะห์ ดังนี้

1. **จุดแข็งและจุดอ่อน**

**ตารางการวิเคราะห์ปัจจัยภายในของตำบลนาสี**

| **ปัจจัยภายใน** | **จุดแข็ง**  **(Strength)** | **จุดอ่อน**  **(Weakness)** |
| --- | --- | --- |
| การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ | -มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมติดต่อกันสู่ถนนสายหลัก | -งบประมาณในการพัฒนาตำบลไม่เพียงพอต่อการพัฒนา  -พื้นที่หมู่บ้านที่ไม่ได้อยู่ติดกับแม่น้ำโขงยังพบปัญหาน้ำไม่พอใช้ในการเกษตร  -เมื่อเข้าสู่ฤดูแล้งน้ำแห้งและสายน้ำตื้นเขิน |
| ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | -มีแหล่งน้ำ | -ขาดการจัดการบริหารน้ำในภาพรวมที่ประสิทธิภาพ  -มีปัญหาพื้นที่ทำกินเนื่องจากไม่มีเอกสารสิทธิที่ดินทำกิน |
| เศรษฐกิจ  -อุตสาหกรรม  -การท่องเที่ยว | -มีฐานการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญโดยเฉพาะข้าว พืชระยะสั้น  -มีฐานอุตสาหกรรมด้านครัวเรือนใน  การผลิตผ้าทอพื้นเมือง  -มีสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งวัฒนธรรมวิถีชีวิตชุมชน | -ผลผลิตพืชระยะสั้น และข้าว ขาดการบริหารจัดการทางการตลาด  -การตลาดไม่แน่นอนและขาด  ทักษะฝีมือในการออกแบบ  -ประชาชนมีความสามารถด้านหัตถกรรมทอผ้าแต่การออกแบบยังขาดความรู้  -ไม่มีมาตรฐานในการรองรับนักท่องเที่ยวทำให้การเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวไม่สะดวก |
| เกษตร | มีลำห้วยน้ำโมงและคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร | ผลผลิตทางด้านการเกษตรยังไม่ได้ผลผลิตจำนวนมาก |
|  |  |  |
|  |  |  |
| สังคมวัฒนธรรมภูมิปัญญาและการศึกษา | -มีความโดดเด่นด้านวัฒนธรรมของชุมชนโดยเฉพาะวัฒนธรรมบุญประเพณีประจำปี  -เป็นตำบลที่มีความโดดเด่นด้านสืบสานพุทธศาสนาและประเพณี | -การจัดการศึกษายังไม่มีประสิทธิภาพ |

**ตารางการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกของตำบลนาสี**

| **ปัจจัยภายนอก** | **จุดแข็ง (Strength)** | **จุดอ่อน (Weakness)** |
| --- | --- | --- |
| ด้านเศรษฐกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว | สถานที่สำคัญของตำบลนาสีเป็นสถานที่ทองเที่ยวแบบธรรมชาติและประเพณีประจำปี | สถานที่สำคัญของตำบลนาสีที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวห่างจากจังหวัดและขาดการประชาสัมพันธ์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว |
| ด้านเศรษฐกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรม | ในพื้นที่ตำบลนาสีมีแรงงานจำนวนมากที่จะสนับสนุนด้านอุตสาหกรรมทั้งเศรษฐกิจเชิงพาณิชย์และมีอุตสาหกรรมครัวเรือนประเภทต่างๆที่เป็นที่ยอมรับของตลาดเช่นหัตถกรรมการทำทอผ้าเป็นต้น | แรงงานและวัตถุดิบที่เหลือใช้ของตำบลพระกลางทุ่งมีจำนวนมากแต่ยังขาดการนำวัสดุที่เหลือใช้มาแปรรูปเพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชน |
| เศรษฐกิจเกี่ยวกับการเกษตร | สภาพพื้นที่ตำบลพระกลางทุ่งมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์มีความเหมาะสมในการเพาะปลูกพืชหลายชนิดเช่น ข้าว พืชระยะสั้น (ผักโหระพา ข้าวโพด เป็นต้น) | ผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ำเนื่องจากผูกขาดจากพ่อค้าคนกลางรวมถึงประชาชนขาดความรู้เรื่องระบบสหกรณ์และต้นทุนการผลิตสูง |
| ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเป็นไปอย่างต่อเนื่องเส้นทางคมนาคมมีการเชื่อมโยงถึงกันระหว่างหมู่บ้านและตำบลถึงอำเภอถนนสายหลัก | พื้นที่ตำบลนาสีประกอบด้วย16หมู่บ้านมีพื้นที่สำหรับการพัฒนาอีกมาก |
| ด้านสังคม วัฒนธรรม | ตำบลนาสีมีศิลปวัฒนธรรมและหัตถกรรมควรแก่การอนุรักษ์และเผยแพร่ให้คนรู้จักวิถีชีวิตที่เรียบง่ายยึดมั่นในจารีตประเพณีและวัฒนธรรมการศึกษาของเด็กมีการขยายตัวเด็กเข้ารับการศึกษาเพิ่มมากขึ้นด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีการจัดตั้งชุมชนมีความเข้มแข็งออกตรวจเวรยามช่วยเหลือทางราชการตลอดจนถึงการบริการขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขมีการสนับสนุนงานสาธารณสุขป้องกันการแพร่ระบาดของโรคและพาหะนำโรค | เยาวชนรุ่นหลังไม่มีการสืบสานศิลปวัฒนธรรมวิถีชิวิตเริ่มเปลี่ยนแปลงจากชุมชนพื้นเมืองเข้าสู่ระบบวิถีชีวิตแบบเมืองใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ |
| ด้านการเมือง | - นักการเมืองมีความรับผิดชอบต่อชุมชนและประชาชนความขัดแย้งทางการเมืองระดับผู้บริหารมีน้อย  - ประชาชนมีความยึดมั่นในตัวผู้นำท้องถิ่นมีความรักความผูกพันกับท้องถิ่นสูงประชาชนมีส่วนร่วมในการเมืองในระดับสูง | ประชาชนยังขาดความรู้เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย |
| ด้านการศึกษา | -ตำบลนาสีมีโรงเรียนมัธยมศึกษาและโรงเรียนประถมศึกษาอยู่ในเขตพื้นที่เป็นแหล่งศึกษาให้กับเด็กได้อย่างทั่วถึง | -ผู้ปกครองมีค่านิยมส่งเด็กไปเรียนต่อในต่างพื้นที่  -ระเบียบกฎหมายยังไม่เอื้อให้อปท.ดำเนินการได้อย่างเต็มที่ |

.

**2. โอกาส (O=OPPORTUNITY)**

1. พระราชกำหนดแผนและกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการจัดการระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยที่หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ส่งเสริมการสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจของ อบต.

2. การแก้ไขปัญหาความยากจนเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม

3. ประชาชนและชุมชน เวลานี้ประชาชนและชุมชนก็ต้องปรับตัวเองด้วย และเป็นโอกาสที่จะปรับตัวเองได้ เพราะทุกฝ่ายเริ่มเห็นความสำคัญและพุ่งเป้าการพัฒนาไปที่ประชาชนและชุมชน

4. ประชาชน เข้ามา มีส่วนร่วม ในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนมากขึ้นส่งผลให้ การทำงานภาครัฐ ต้องปรับยืดหยุ่นให้เหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน  โดยคำนึงถึงความแตกต่างหลากหลาย ที่ต้องใช้รูปแบบวิธีการที่สอดคล้อง เหมาะสม เป็นที่ยอมรับของคนในชุมชน มีการบูรณาการงาน มีการติดต่อสื่อสารในลักษณะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน อย่างเสมอภาค  มีช่องทางเข้าถึงและรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างเท่าเทียมกัน และเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของกิจกรรม ร่วมกันกำกับดูแลกิจกรรมเหล่านั้นให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ร่วมกันกำหนดไว้ กำกับดูแลงบประมาณของรัฐ ที่มาจากภาษีของประชาชน มีผลประโยชน์ร่วมกันเพื่อสร้างพลังการทำงานร่วมกันอย่างมีวิสัยทัศน์ มีแนวโน้มที่จะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของ คนในชุมชน เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง ได้อย่างยั่งยืนต่อไป

5. การแก้ปัญหาความยากจนเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด โอกาสที่จะได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณมีมาก

6. ภูมิประเทศติดกับ สปป.ลาว มีโอกาสในการทำการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน

7. รัฐบาลมีนโยบายที่เอื้อต่อโอกาสการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด

8. ประเทศเพื่อนบ้านมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และศักยภาพสูง

**3. อุปสรรคหรือข้อจำกัด (T=Threat)**

1. งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่ตั้งไว้ จึงทำให้การพัฒนาท้องถิ่นไม่ทั่วถึง

2. โครงการที่ต้องใช้เทคโนโลยีสูง หรือความชำนาญเป็นพิเศษ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสียังไม่มีความชำนาญและบุคลากร

3. งบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนไม่เพียงพอ การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและความยากจนเป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลาย ด้าน จึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์

4. ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีข้อจำกัดมากทำให้การดำเนินงานไม่คล่องตัวเกิดความล่าช้าในการทำงาน

5. ความไม่เข้าใจของบุคลากรในระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทำให้การทำงานเกิดความล่าช้า

**ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล**

-----------------

**1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์**

ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่...5..กุมภาพันธ์ 2562 เป็นดังนี้

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** |
| 1 | ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 20 | 15 | 15 |
| 2 | การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ | 15 | 10 | 10 |
| 3 | ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย | 65 |  |  |
|  | 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง | 10 | 10 | 10 |
|  | 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด | 10 | 10 | 10 |
|  | 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด | 10 | 10 | 10 |
|  | 3.4 วิสัยทัศน์ | 5 | 5 | 5 |
|  | 3.5 กลยุทธ์ | 5 | 5 | 5 |
|  | 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ | 5 | 5 | 5 |
|  | 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ | 5 | 5 | 5 |
|  | 3.8 แผนงาน | 5 | 5 | 5 |
|  | 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม | 5 | 5 | 5 |
|  | 3.10 ผลผลิต/โครงการ | 5 | 5 | 5 |
| รวมคะแนน | | **100** | 90 | 90 |

**1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน**

รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสีในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้

| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของ**องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี | **20** |  |  |  |
|  | 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ | 3 | 3 | 15 | เห็นด้วย |
| 1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ | 2 | 2 | 10 | เห็นด้วย |
| 1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ | 2 | 2 | 10 | เห็นด้วย |
| 1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ | 2 | 2 | 10 | เห็นด้วย |
| 1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) | 2 | 2 | 10 | เห็นด้วย |
| 1.6 ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ | 2 | 2 | 10 | เห็นด้วย |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
|  | 1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ | 2 | 0 | 0 | เห็นด้วย |
| 1.8 การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. | 2 | 0 | 0 | เห็นด้วย |
| 1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี | 3 | 3 | 15 | เห็นด้วย |
| **รวม** | **20** | 16 | 80 |  |

**1.3 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ**

| **ลำดับ** | | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | | **คะแนน**  **ที่ได้** | | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2** | | **การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ** | **15** | |  | |  |  |
|  | | 2.1 การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสีนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 | 2 | | 2 | | 13.3 | เห็นด้วย |
| 2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น | 1 | | 0 | | 0 | เห็นด้วย |
| 2.3 การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น | 2 | | 2 | | 13.3 | เห็นด้วย |
| 2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น | 2 | | 2 | | 13.3 | เห็นด้วย |
| 2.5 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา | 2 | | 0 | | 0 | เห็นด้วย |
|  | 2.6 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) | | 2 | 2 | | 13.3 | | เห็นด้วย |
| 2.7 สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ มีการนำเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา | | 2 | 2 | | 13.3 | | เห็นด้วย |
| 2.8 สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เช่น สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ | | 2 | 2 | | 13.3 | | เห็นด้วย |
| 2.9 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เช่น ผลที่ได้รับ/ผลที่สำคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 | | 1 | 1 | | 13.3 | | เห็นด้วย |
| **รวม** | | **15** | **13** | | **86.7** | |  |

**1.4 ยุทธศาสตร์**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
| **3** | **ยุทธศาสตร์** | **65** |  |  |  |
|  | 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสีสอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสีและเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 | 10 | 10 | 15.4 | เห็นด้วย |
| 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 | 10 | 10 | 15.4 | เห็นด้วย |
| 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 | 10 | 10 | 15.4 | เห็นด้วย |
| 3.4 วิสัยทัศน์  วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาสีต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น | 5 | 5 | 7.7 | เห็นด้วย |

.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
|  | 3.5 กลยุทธ์  แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสีที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น | 5 | 5 | 7.7 | เห็นด้วย |
| 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน | 5 | 5 | 7.7 | เห็นด้วย |
| 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)  ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ | 5 | 5 | 7.74 | เห็นด้วย |
| 3.8 แผนงาน  แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสีที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว | 5 | 5 | 7.7 | เห็นด้วย |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
|  | 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี | 5 | 5 | 7.7 | เห็นด้วย |
| 3.10 ผลผลิต/โครงการ  ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อนำไปสู่การจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและครบถ้วน | 5 | 5 | 7.7 | เห็นด้วย |
| **รวม** | **65** | **65** | **100** |  |

**2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ**

ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่..5...กุมภาพันธ์ 2562 เป็นดังนี้

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** |
| **1** | **การสรุปสถานการณ์การพัฒนา** | **10** | 5 | 5 |
| **2** | **การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติใน เชิงปริมาณ** | **10** | 7 | 7 |
| **3** | **การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติใน เชิงคุณภาพ** | **10** | 7 | 7 |
| **4** | **แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา** | **10** | 10 | 10 |
| **5** | **โครงการพัฒนา ประกอบด้วย** | **60** |  |  |
|  | 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ | 5 | 5 | 5 |
|  | 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ | 5 | 5 | 5 |
|  | 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง | 5 | 5 | 5 |
|  | 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี | 5 | 5 | 5 |
|  | 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | 5 | 5 | 5 |
|  | 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 | 5 | 5 | 5 |
|  | 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | 5 | 5 | 5 |
|  | 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ | 5 | 5 | 5 |
|  | 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | 5 | 5 | 5 |
|  | 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ | 5 | 3 | 3 |
|  | 5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ | 5 | 5 | 5 |
|  | 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ | 5 | 5 | 5 |
| **รวมคะแนน** | | **100** | 87 | 87 |

**2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา**

รายละเอียดการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสีในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
| **1** | **การสรุปสถานการณ์การพัฒนา**  เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) | **10** | 5 | 50 | เห็นด้วย |
| **รวม** | | **10** | 5 | 50 |  |

**2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
| **2** | **การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ**  2.1 การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไหร่ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ | **10** | 10 | 100 | เห็นด้วย |
| 2.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการใน เชิงปริมาณ (Quantitative) |  |  |  |  |
| **รวม** | | **10** | 10 | 100 |  |

**2.4 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** |
| **3** | **การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ**  3.1 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้น ๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน | **10** | 10 | 100 | เห็นด้วย |
| 3.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) |  |  |  |  |
| **รวม** | | **10** | 10 | 100 |  |

**2.5 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา**

| **ลำดับ** | **ประเด็นพิจารณา** | **คะแนน**  **เต็ม** | **คะแนน**  **ที่ได้** | | **ร้อยละของคะแนนเต็ม** | **ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4** | **แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา**  4.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสีในมิติต่าง ๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน | **10** | 10 | | 100 | เห็นด้วย | |
| 4.2 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) |  |  | |  |  | |
| **รวม** | | **10** | 10 | | 100 |  | |
| **5** | **โครงการพัฒนา** | **65** |  | |  |  | |
|  | 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ  เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสีและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต | 5 | 5 | | 7.7 | เห็นด้วย | |
| 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective**)** โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง | 5 | 5 | | 7.7 | เห็นด้วย | |
| 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง | 5 | 5 | | 7.7 | เห็นด้วย | |
|  | 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2)  การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน | 5 | 5 | | 7.7 | เห็นด้วย | |
| 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ | 5 | 5 | | 7.7 | เห็นด้วย | |
|  | 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ | 5 | 5 | | 7.7 | เห็นด้วย | |
| 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน | 5 | 5 | | 7.7 | เห็นด้วย | |
|  | 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (LSEP) | 5 | 5 | | 7.7 | เห็นด้วย |
| 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) | 5 | 5 | | 7.7 | เห็นด้วย |
| 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าของการนำไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอื่น ๆ | 5 | 3 | | 4.6 | เห็นด้วย |
|  | 5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ  มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) | 5 | | 5 | 7.7 | เห็นด้วย |
| 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ | 5 | | 5 | 7.7 | เห็นด้วย |
| **รวม** | | **65** | | 58 | 37.7 |  |

**3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)**

3.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

| **ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง** | | **หมู่ที่/ชุมชน**  **(ถ้ามีหลายตำบลระบุตำบลด้วย)** | **จำนวนกลุ่มตัวอย่าง**  **(คน)** | **ร้อยละ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | เพศ |  |  |  |
|  | - ชาย | หมู่ที่ 1-14 ต.นาสี | 64 |  |
| - หญิง | หมู่ที่ 1-14 ต.นาสี | 96 |  |
| 2 | อายุ |  |  |  |
|  | - 15-25 ปี | หมู่ที่ 1-14 ต.นาสี | 8 |  |
| - 26-30 ปี | หมู่ที่ 1-14 ต.นาสี | 5 |  |
| - 31-40 ปี | หมู่ที่ 1-14 ต.นาสี | 23 |  |
| - 41-50 ปี | หมู่ที่ 1-14 ต.นาสี | 34 |  |
| - 51-60 ปี | หมู่ที่ 1-14 ต.นาสี | 20 |  |
| - 61-70 ปี | หมู่ที่ 1-14 ต.นาสี | 70 |  |
| - 71 ปีขึ้นไป | หมู่ที่ 1-14 ต.นาสี | 70 |  |
| 3 | ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน | หมู่ที่ 1-14 ต.นาสี |  |  |
|  | - น้อยกว่า 5 ปี | หมู่ที่ 1-14 ต.นาสี | 8 |  |
| - 5-10 ปี | หมู่ที่ 1-14 ต.นาสี |  |  |
| - 11-20 ปี | หมู่ที่ 1-14 ต.นาสี | 28 |  |
| - 21-30 ปี | หมู่ที่ 1-14 ต.นาสี | 18 |  |
| - มากกว่า 30 ปี | หมู่ที่ 1-14 ต.นาสี | 106 |  |
| 4 | ระดับการศึกษา |  |  |  |
|  | - ประถมศึกษาตอนต้น (หรืออ่านออกเขียนได้) | หมู่ที่ 1-14 ต.นาสี | 64 |  |
| - ประถมศึกษาตอนปลาย | หมู่ที่ 1-14 ต.นาสี | 25 |  |
| - มัธยมศึกษาตอนต้น | หมู่ที่ 1-14 ต.นาสี | 25 |  |
| - มัธยมศึกษาตอนต้น | หมู่ที่ 1-14 ต.นาสี | 5 |  |
| - มัธยมศึกษาตอนปลาย | หมู่ที่ 1-14 ต.นาสี | 25 |  |
| - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) | หมู่ที่ 1-14 ต.นาสี | 5 |  |
| - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) | หมู่ที่ 1-14 ต.นาสี | 10 |  |
| - ปริญญาตรี | หมู่ที่ 1-14 ต.นาสี | 4 |  |
|  | - ปริญญาโท | หมู่ที่ 1-14 ต.นาสี | 1 |  |
|  | - ปริญญาเอก |  |  |  |
|  | - อื่น ๆ |  |  |  |
| 5 | ตำแหน่งหรือสถานภาพในหมู่บ้าน/ชุมชน |  |  |  |
|  | - ประชาชน | หมู่ที่ 1-14 ต.นาสี | 138 |  |
| - สมาชิกสภาท้องถิ่น | หมู่ที่ 1-14 ต.นาสี | 20 |  |
| - กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล | หมู่ที่ 1-14 ต.นาสี |  |  |
| - ประธานชุมชน กรรมการชุมชน | หมู่ที่ 1-14 ต.นาสี |  |  |
| - ราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน |  |  |  |
| - อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) | หมู่ที่ 1-14 ต.นาสี |  |  |
| - สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) | หมู่ที่ 1-14 ต.นาสี |  |  |
| - กรรมการกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง |  |  |  |
| - กลุ่มอาชีพ/ตัวแทนกลุ่มอาชีพ/ตัวแทนอาชีพ |  |  |  |
| - ผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์ | หมู่ที่ 1-14 ต.นาสี |  |  |
| - กลุ่มหรืออาสาสมัคร เช่น อาสาพัฒนาชุมชน อาสาสมัครประชาสงเคราะห์ เยาวชน หมอดิน กลุ่มพลังทางสังคมอื่นๆ | หมู่ที่ 1-14 ต.นาสี |  |  |
| - ชมรมผู้สูงอายุ ตัวแทนผู้สูงอายุ | หมู่ที่ 1-14 ต.นาสี |  |  |
| - กลุ่มหรือองค์กรหรือสมาคมหรือชมรมหรือตัวแทนทางธุรกิจ/การค้า/การลงทุนอุตสาหกรรม/การท่องเที่ยว | หมู่ที่ 1-14 ต.นาสี |  |  |
| - สื่อมวลชน | หมู่ที่ 1-14 ต.นาสี |  |  |
| - ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด | หมู่ที่ 1-14 ต.นาสี |  |  |
| - องค์กร/หน่วยงานอื่น ๆ | หมู่ที่ 1-14 ต.นาสี |  |  |