แผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี

อำเภอสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวลำภู

คู่ฉบับ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี

เรื่อง   ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

--------------------------------------------

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔8 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 27   แผนดำเนินงานให้จัดทำให้เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมงบประมาณจากเงินสะสมหรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

ดังนั้น  เพื่อให้การจัดทำแผนการดำเนินงานถูกต้อง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔8 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 27  และเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ  องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี  จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี  โดยให้มีผลตั้งแต่ ณ วันประกาศ  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่  30   เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕63

วิเชียร  พูดเพราะ

(นายวิเชียร  พูดเพราะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี

คำนำ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 26 และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี  ได้รวบรวมข้อมูลแผนการดำเนินงานจากส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ  ในพื้นที่ตำบลนาสี  ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับการดำเนินการและความสะดวกในการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด  โดยพิจารณาถึงสภาพปัญหา ความจำเป็นของประชาชนในพื้นที่รวมทั้งสถานะการเงินการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี  ประกอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

ในการนี้ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาฯ ใคร่ขอขอบพระคุณทุกภาคส่วนที่กรุณาให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนงาน/กิจกรรม/โครงการ อาทิเช่น สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองสวัสดิการสังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่ไม่ได้กล่าวถึงไว้ ณ ที่นี้ด้วย อีกทั้ง คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี  ที่ได้ช่วยพิจารณาแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพื่อให้เกิดความถูกต้องของข้อมูลและระยะเวลาที่เหมาะสมที่จะดำเนินการในห้วงต่าง ๆ ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ ๑	บทนำ									 	1

ส่วนที่ ๒	บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรมและงบประมาณ				          4

สรุปบัญชีโครงการ / กิจกรรม (แบบ ผด.01)				5

บัญชีโครงการ / กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.02)			7

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ (แบบ ผด.02/1)					41

ภาคผนวก											43

ส่วนที่ 1

บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔8 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  หมวด 5  ข้อ 26  การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้  โดยมีขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้  โดยมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้ (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน  เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน  ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน  และข้อ 27  แผนการดำเนินงานให้จัดทำแล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ  ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

  - ลักษณะของแผนการดำเนินงาน

“แผนการดำเนินงาน”  ที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  มิใช่การจัดทำแผนพัฒนา แต่เป็นเอกสารที่รวบรวมแผนงานกิจกรรม ที่ดำเนินจริง ทั้งหมดในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละปีงบประมาณ เพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมพัฒนาในพื้นที่การดำเนินการ

แผนการดำเนินงาน เป็นแผนต่อเนื่องมาจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี  กล่าวคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวบรวมแผนงานโครงการต่าง ๆ ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี  มาจัดแผนการดำเนินงาน เพื่อเป็นตัวกำเนิด ทิศทางในการดำเนินงาน ให้ตรงเป้าหมายและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ในพื้นที่

ดังนั้น แผนการดำเนินงาน จึงมีลักษณะกว้าง ดังต่อไปนี้

(1) เป็นเอกสารที่ต่อเนื่องจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2564

(2) เป็นเอกสารที่แสดงทิศทางช่วงเวลาดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจน

(3) เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ / กิจกรรมการพัฒนา ที่จะดำเนินการพัฒนาจริง

(4) เป็นเอกสารที่ช่วยในการควบคุมการดำเนินงานตามโครงการ / แผนพัฒนาต่าง ๆ

1.2  วัตถุประสงคของแผนการดำเนินงาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  กำหนดให้แผนการดำเนินงานแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณ นั้น เพื่อใหทราบถึงการดำเนินงาน แผนงาน / โครงการที่เกิดขึ้นจริง โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

(1) เพื่อให้ทราบถึงเป้าหมาย รายละเอียด กิจกรม งบประมาณที่ใช้ดำเนินงานที่ชัดเจน

(2) เพื่อรวบรวมข้อมูลของทกหน่วยงานที่เข้ามาดำเนินการในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (3) เพื่อแสดงถึงการใช้แนวทาง การนำแผนพัฒนาท้องถิ่น มาใช้ดำเนินการ

-2-

(4) เพื่อเปรียบเทียบระหว่างการนำแผนงาน / โครงการ กิจกรรม ที่นำมาปฏิบัติจริง

(5) เพื่อชี้ให้เห็นการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นและงานอื่น ๆ อย่างชัดเจน

(6) เพื่อสะดวกในการติดตาม และประเมินผลของแผนพัฒนาท้องถิ่น

(7) เพื่อเป็นประโยชน์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

(8) เพื่อแสดงถึงกิจกรรที่เกดขึ้นจริง และสามารถรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณา จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและเพิ่มเติมต่อไป

1.3  ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

เพื่อให้การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี  มีความสอดคล้องกับการจัดทำแผนของจังหวัดและอำเภอ  จึงได้กำหนดขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี  จำนวน  3  ขั้นตอน  ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาที่จะมีการ ดำเนินการจริงในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะมีทั้งโครงการ / กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งนั้น และโครงการกิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จากหน่วยงานใน พื้นที่แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ 2  การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนำร่างแผนการดำเนินงานโดยพิจารณาจัดหมวดหมู่  ให้สอดคล้องกบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยมีเค้าโครงแผนดำเนินงาน 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 บทนำ  องค์ประกอบ ประกอบด้วย

- บทนำ

- วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

- ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

- ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

ส่วนที่ 2 บัญชี ีโครงการ / กิจกรรม  องค์ประกอบ ประกอบด้วย

- สรุปบัญชีโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ (ผด.1)

- บัญชีโครงการ /กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.2)

- บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ (ผด.2/1)

ขั้นตอนที่ 3 การประกาศแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  นำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อประกาศใช้แผนการดำเนินงาน  ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

-3-

1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

(1) ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี  มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

(2) ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

(3) ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลทำให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวก  รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

(4) ใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

***************************************

ส่วนที่ 2

บัญชีโครงการ/

กิจกรรม

แบบ ผด.01

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี  อำเภอสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวลำภู

| ยุทธศาสตร์/ แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินงาน | คิดเป็นร้อยล่ะของ โครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | ร้อยละของ งบประมาณ | หน่วย ดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน |  |  |  |  |  |
| 1.1 แผนงานการเกษตร | 1 |  | 20,000 |  | สำนักปลัด |
| 1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน | 1 |  | 20,000 |  | กองสวัสดิการสังคม |
| รวม | 2 | 3.12 | 40,000 | 0.22 |  |
| 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน |  |  |  |  |  |
| 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 13 |  | 2,896,000 |  | กองช่าง |
| 2.2 แผนงานเคหะและชุมชน | 4 |  | 860,000 |  | กองช่าง |
| รวม | 17 | 26.56 | 3,756,000 | 21.39 |  |
| 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน |  |  |  |  |  |
| 3.1 แผนงานการเกษตร | 2 |  | 20,000 |  | สำนักปลัด |
| 3.2 แผนงานเคหะและชุมชน | 2 |  | 30,000 |  | สำนักปลัด |
| รวม | 4 | 6.25 | 50,000 | 0.28 |  |
| 4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น |  |  |  |  |  |
| 4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 3 |  | 260,000 |  | สำนักปลัด |
| รวม | 3 | 4.68 | 260,000 | 1.48 |  |

| ยุทธศาสตร์/ แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินงาน | คิดเป็นร้อยล่ะของ โครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | ร้อยละของ งบประมาณ | หน่วย ดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี |  |  |  |  |  |
| 5.1 แผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารทั่วไป | 4 |  | 730,000 |  | สำนักปลัด |
| 5.2 แผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารงานคลัง | 1 |  | 22,600 |  | กองคลัง |
| 5.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน | 4 |  | 70,000 |  | สำนักปลัด |
| รวม | 9 | 14.06 | 822,600 | 4.68 |  |
| 6) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม |  |  |  |  |  |
| 6.1 แผนงานการศึกษา | 13 |  | 3,651,896 |  | สำนักปลัด |
| 6.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 7 |  | 8,427,200 |  | กองสวัสดิการสังคม |
| 6.3 แผนสาธารณสุข | 6 |  | 359,000 |  | กองสวัสดิการสังคม |
| รวม | 26 | 40.62 | 12,438,096 | 70.86 |  |
| 7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งท่องเที่ยวและกีฬา |  |  |  |  |  |
| 7.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 3 |  | 185,000 |  | สำนักปลัด |
| รวม | 3 | 4.68 | 185,000 | 1.05 |  |
| รวมทั้งสิ้น | 64 |  | 17,551,696 |  |  |

แบบ ผด.02

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี  อำเภอสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวลำภู

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน

1.1  แผนงานการเกษตร

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการฝึกอบรมการประกอบอาชีพของเกษตรกรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการฝึกอบรมการประกอบอาชีพของเกษตรกรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาการเกษตรเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรแบบพอเพียง สร้างแปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบของประชาชนในพื้นที่ งบประมาณ 20,000 บาท | อบต.นาสี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการฝึกอบรมอาชีพการทำขนม ทองม้วน | เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินครงการฝึกอบรมการทำขนมทองม้วน สำหรับประชาชน เพื่อเป็นการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้สามารถลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ งบประมาณ 20,000 บาท | อบต. นาสี | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) |  | พื้นที่ |  | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการปรับปรุง ภูมิทัศน์ ศพด.อบต.นาสี | ปรับปรุงภูมิทัศน์ศพด.อบต.นาสี บ้านซำภูทองรายละเอียด ดังนี้ 1. ทำป้าย ศพด. ติดตั้งแกรนิตพรัอมตัวอักษรสีทอง 2. ก่อสร้างรั้ว ยาว 45 เมตร 3. ปรับปรุงรั้วด้านหน้า รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.นาสีกำหนด งบประมาณ 150,000บาท |  | ศพด.อบต.นาสี |  | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสำนักงาน อบต.นาสี | ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสำนักงาน อบต.นาสี รายละเอียด ดังนี้ 1. ก่อสร้างเสาธงชาติใหม่ 2. ปรับปรุงซ่อมอาคารห้องเก็บของ 3. เทพื้น คสล.หน้าหอประชุม 300 ตร.ม. 4. ก่อสร้างจุดถ่ายรูป อบต.นาสี (แลนด์มาร์ค) รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่อบต.นาสีกำหนด งบประมาณ 400,000 บาท |  | อบต.นาสี |  | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกลานอ้อย - บ้านนายวิเชียร ชฎาวงษ์ บ้านน้ำกง หมู่ที่ 11 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม แยกลานอ้อย - บ้านนายวิเชียร ชฎาวงษ์ บ้านน้ำกง หมู่ที่ 11 รายละเอียด ดังนี้ ระยะทางยาว 176.00 เมตร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน อบต.นาสี กำหนด งบประมาณ 350,000 บาท |  | หมู่ 11 |  | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม |  | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนิน การ |  | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดำรงฤทธิ์ดารา - ซอยร่วมใจ บ้านพิทักษ์พัฒนา หมู่ที่ 12 |  | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดำรงฤทธิ์ดารา - ซอยรวมใจ บ้านพิทักษ์พัฒนา หมู่ 12 รายละเอียด ดังนี้ ระยะทางยาว 120.00 เมตร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน อบต.นาสี กำหนด งบประมาณ 240,000 บาท | หมู่ 12 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กดอนปู่ตา บ้านนาสี หมู่ที่ 1 |  | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ดอนปู่ตา บ้านนาสี หมู่ที่ 1 รายละเอียด ดังนี้ ระยะทาง 180.00 เมตร กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน อบต.นาสี กำหนดงบประมาณ 270,000บาท | หมู่ 1 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน 2 สาย บ้านขาม หมู่ที่ 2 |  | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน 2 สาย บ้านขาม หมู่ที่ 2 รายละเอียด ดังนี้ ระยะทางยาวรวม 108.00 เมตร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน อบต.นาสี กำหนด งบประมาณ 216,000 บาท | หมู่ 2 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนิน การ | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านคูหาพัฒนา หมู่ที่ 7 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านคูหาพัฒนา หมู่ที 7 จำนวน 2 จุด รายละเอียดดังนี้ ระยะทางยาว 115.00 เมตรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน อบต.นาสี กำหนดงบประมาณ 230,000 บาท | หมู่ 7 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านศรีวิไล หมู่ที่ 8 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านศรีวิไล หมู่ที 8 รายละเอียด ดังนี้ ระยะทางยาว 126.00 เมตร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้ายขนาด 1.20 x 2.40 เมตร รายละเอียด ตามแบบมาตรฐาน อบต.นาสี กำหนด งบประมาณ 250,000 บาท | หมู่ 8 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสุรินทร์ - ดงยาง บ้านสุรินทร์พัฒนา หมู่ที่ 13 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสุรินทร์ – ดงยาง บ้านสุรินทร์พัฒนา หมู่ที 13 รายละเอียดดังนี้ ระยะทางยาว 74.50 เมตร กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน1 ป้าย ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน อบต.นาสี กำหนด งบประมาณ 220,000 บาท | หมู่ 13 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนิน การ | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 10 | วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านนายสไกร - หน้าวัดศิริมงคล บ้านห้วยหันพัฒนา หมู่ที่ 14 | วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านนายสไกร – หน้าวัดศิริมงคล บ้านห้วยหันพัฒนา หมู่ที่ 14 รายละเอียดดังนี้ วางท่อ คสล. 30x100 ซม. จำนวน 310 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล.ขนาด 70x70 ซม. จำนวน 31 บ่อ และฝาตะแกรงเหล็ก พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.นาสี กำหนด งบประมาณ 270,000 บาท | หมู่ 14 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง บำรุงรักษาระบบระบายน้ำ ถนน ทางเดินเท้า ฯลฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี งบประมาณ 300,000บาท | อบต.นาสี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.2 แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านดงยาง หมู่ที่ 6 | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านดงยาง หมู่ที่ 6 สายบ้านนายวิษณุ งบประมาณอุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู ในการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ตามแผนผังที่อบต.นาสีกำหนด งบประมาณ 100,000 บาท | หมู่ 6 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า บ้านซำภูทอง หมู่ที่ 9 | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า บ้านซำภูทอง หมู่ที่ 9 งบประมาณอุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู ในการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ตามแผนผังที่ อบต.นาสี กำหนด งบประมาณ 250,000 บาท | หมู่ 9 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ และติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้านหินฮาว หมู่ที่ 4 | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ และติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน บ้านหินฮาว หมู่ที่ 4 งบประมาณอุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู ในการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ตามแผนผังที่ อบต.นาสี กำหนด งบประมาณ 280,000 บาท | หมู่ 4 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า บ้านนานิคม หมู่ที่ 10 | ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า บ้านนานิคม หมู่ที่ 10 - ไฟฟ้าแรงสูง จำนวน 4 ต้น ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 30 KVA 1 เฟส 2 สาย และขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ งบประมาณอุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู ตามแผนผังที่ อบต.นาสี กำหนด งบประมาณ 230,000 บาท | หมู่ 10 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

3.1 แผนงานการเกษตร

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการรณรงค์และป้องกันไฟป่า | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันไฟป่า เช่นค่าป้าย ค่าวัสดุ ค่าอาหาร อาหารว่าและเครื่องดื่ม การจัดทำเอกสารวิชาการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งบประมาณ 10,000 บาท | อบต.นาสี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการรักษ์น้ำรักษ์ป่า รักษาสิ่งแวดล้อม | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรักษ์น้ำรักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม เช่น ค่าป้าย ค่าวัสดุ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติทดแทนป่าชุมชน เพิ่มพื้นที่สีเขียวและอนุรักษ์ต้นน้ำ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน งบประมาณ 10,000 บาท | อบต.นาสี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.2 แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการรณรงค์ประชาชนร่วมใจแยกขยะในครัวเรือน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ประชาชนร่วมใจแยกขยะในครัวเรือน เช่น ค่าป้าย ค่าวัสดุ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ฯลฯ สำหรับส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย งบประมาณ 10,000 บาท | อบต.นาสี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการบริหารจัดการสถานที่ทิ้งขยะ อบต.นาสี | เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ในการดำเนินโครงการบริหารจัดการ สถานที่ทิ้งขยะ อบต.นาสี งบประมาณ 20,000 บาท | อบต.นาสี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการเข้าร่วมงานบุญประเพณีข้าวจี่ใหญ่ ปิดทองบวงสรวงหลวงพ่อพระไชยเชษฐาธิราช | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการงานบุญประเพณีข้าวจี่ใหญ่ปิดทองบวงสรวงหลวงพ่อพระไชยเชษฐาธิราช เช่น ค่าป้าย ค่าวัสดุ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ฯ เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมและสืบสานงานบุญประเพณีท้องถิ่น โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม งบประมาณ 50,00 บาท | อบต.นาสี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการงานสักการะศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจังหวัดหนองบัวลำภู | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการงานสักการะศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจังหวัดหนองบัวลำภู เช่น ค่าป้าย ค่าวัสดุ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ฯลฯ เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมและสืบสานงานบุญประเพณีท้องถิ่น โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม งบประมาณ 30,000 บาท | อบต.นาสี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลนาสี | เพื่อจ่ายเป็นโครงการอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลนาสี โครงการประเพณีฮีตสิบสอง คลองสิบสี่ เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับงานประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีของชุมชนและสร้างความสามัคคีปรองดองของคนในชุมชน งบประมาณ 180,000บาท | อบต.นาสี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

5.1 แผนงานบริหารทั่วไป / งานบริหารทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมายกำหนดกำหนด อีกทั้งให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่ และการมีส่วนร่วมทางการเมืองการเลือกตั้ง ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น การเลือกตั้งตามกฎหมาย ระดับอำเภอ จังหวัด และระดับประเทศ และค่าใช้จ่ายของศูนย์อำนวยการเลือกตั้งประจำท้องถิ่น งบประมาณ 400,000บาท | อบต.นาสี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดเวทีประชาคม | เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดทำแผนชุมชน และกิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน การพัฒนาผู้นำชุมชน สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชน และสนับสนุน การขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบรูณาการเพื่อนำข้อมูลมาจัดทำเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณ 10,000 บาท | อบต.นาสี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคคล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคคล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เพื่อสร้างจิตสำนึกในการบริการสู่องค์กรธรรมาภิบาล งบประมาณ 300,000 บาท | อบต.นาสี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างสุขและความสำเร็จในงานบริการงานสาธารณะ ส่งเสริมทักษะการสื่อสารและการทำงานเป็นทีม ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง อบต.นาสีงบประมาณ 20,000 บาท | อบต.นาสี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.2 แผนงานบริหารทั่วไป / งานบริหารงานคลัง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและเพิ่มความรู้ความเข้าใจพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ 2564 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและเพิ่มความรู้ความเข้าใจพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เช่น ค่าวัสดุ ค่าป้าย ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ งบประมาณ 22,600 บาท | อบต.นาสี | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน้ำ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน้ำเพื่อลดการเสียชีวิตจากการจมน้ำ โดยเป็นค่าจัดทำโครงการฝึกอบรค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าสถานที่ การจัดทำเอกสารวิชาการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำกิจกรรม งบประมาณ 20,000 บาท | อบต.นาสี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้บทบาทหน้าที่ของ อปพร.อบต.นาสี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกทบทวนให้ความรู้บทบาทหน้าที่ของ อปพร.อบต.นาสี เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่ การจัดทำเอกสารวิชาการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ งบประมาณ 30,000 บาท | อบต.นาสี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการรณรงค์และป้องกันการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ เช่น ค่าป้าย ค่าวัสดุ ค่าตกแต่งสถานที่ ฯลฯ งบประมาณ 10,000 บาท | อบต.นาสี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการรณรงค์และป้องกันการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ เช่น ค่าป้าย ค่าวัสดุ ค่าตกแต่งสถานที่ ฯลฯ งบประมาณ 10,000 บาท | อบต.นาสี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม

6.1 แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนิน การ | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาสี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาสี เช่น เงินรางวัล ค่าตอบแทน กรรมการ ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ เพี่อเสริมสร้างพัฒนาการให้เหมาะสมตามวัย สุขภาพแข็งแรง งบประมาณ 10,000 บาท | อบต.นาสี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่นค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหาว่าและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าจัดสถานที่ฯ เพี่อเสริมสร้างพัฒนาการให้เหมาะสมตามวัย งบประมาณ 20,000 บาท | อบต.นาสี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการหนูน้อยฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมหนูน้อยฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าจัดสถานที่ ฯลฯ งบประมาณ 10,000 บาท | อบต.นาสี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนิน การ | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาสี | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศพด.อบต.นาสี ดังนี้ 1.ค่าหนังสือเรียนอัตราคนละ200บาท/ปี 2. ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี 3. ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี 4. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี (จำนวน 110 คน*1,130บาท เป็นเงิน 124,300 บาท) งบประมาณ 124,300 บาท | อบต.นาสี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาสี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน ศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ในสังกัด อบต. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จำนวน 120 คน อัตรา คนละ 1,700 บาท/คน โดยการเบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา งบประมาณ 204,000 บาท | อบต.นาสี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาสี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.) ในสังกัด อบต.นาสี สำหรับอาหารกลางวันให้เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.) ในสังกัด อบต.นาสีจำนวน 120 คน อัตรามื้อละ 20 บาท/คนจำนวน 245 วัน โดยการเบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา งบประมาณ 588,000 บาท | อบต.นาสี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนิน การ | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7 | ค่าอาหารเสริม (นม) | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) จำนวน ๒๖๐ วัน 1. สำหรับโรงเรียนบ้านนาสี จำนวน 110 คน*260 วัน*7.37 บาท จำนวน 210,782 บาท 2. สำหรับโรงเรียนหินฮาวนํ้ากงวิทยา จำนวน 300 คน*260 วัน*7.37 บาท จำนวน 574,860 บาท 3. สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.) อบต.นาสี จำนวน ๒๖๐ วัน จำนวน 120 คน*260 วัน*7.37 บาท จำนวน 229,944 บาท โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยจัดซื้อจัดจ้างให้แก่สถานศึกษาตามภารกิจถ่ายโอนงบประมาณ งบประมาณ 1,015,596 บาท | อบต.นาสี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านนาสี | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 – ป.6 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) สำหรับโรงเรียนบ้านนาสี อัตรามื้อละ 20 บาทต่อคน จำนวน 110 คน จำนวน 200 วัน งบประมาณ 440,000 บาท | อบต.นาสี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนิน การ | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 9 | โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 – ป.6 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) สำหรับโรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา อัตรามื้อละ 20 บาท จำนวน 300 คน จำนวน 200 วัน งบประมาณ 1,200,000 บาท | อบต.นาสี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาสี ตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนบ้านนาสี | เพื่อจ่ายเป็นอุดหนุนตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการสำหรับโรงเรียนบ้านนาสี เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับจากพัฒนา คุณภาพการศึกษา มาปรับปรุงและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน งบประมาณ 10,000 บาท | อบต.นาสี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาสี ตามโครงการต่อต้านยาเสพติดโรงเรียนบ้านนาสี | เพื่อจ่ายเป็นอุดหนุนโรงเรียนบ้านนาสี ตามโครงการต่อต้านยาเสพติดเพื่อห่างไกลจากสิ่งเสพติดและอบายมุข งบประมาณ 10,000 บาท | อบต.นาสี | สำนักปลัด |  | . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | อุดหนุนโรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา ตามโครงการตะกร้าสานพลาสติก | เพื่อจ่ายเป็น อุดหนุนโรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา ตามโครงการตะกร้าสานพลาสติกโรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา เพื่อเสริมทักษะอาชีพให้แก่นักเรียนและหารายได้ระหว่างเรียน งบประมาณ 10,000 บาท | อบต.นาสี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนิน การ | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 13 | อุดหนุนโรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติโรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา | เพื่อจ่ายเป็นอุดหนุนโรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา ตามโครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติของนักเรียนในโรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับจากพัฒนาคุณภาพการศึกษา มาปรับปรุงและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน งบประมาณ 10,000 บาท | อบต.นาสี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ค่าจ้างเหมาบริการ บุคคลภายนอก สำหรับรถรับส่งนักเรียนของ ศพด.อบต.นาสี | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก สำหรับรับส่งนักเรียนของ ศพด.อบต.นาสี จ้างเหมารถรับส่ง จำนวน 2 คัน เพื่อเป็นการช่วยเหลือนักเรียนในการเดินทางของศพด.อบต.นาสี งบประมาณ 228,000 บาท | อบต.นาสี | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้สุขภาพผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้สุขภาพผู้สูงอายุ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าเอกสารวิชาการ ค่าวัสดุ ค่าประชาสัมพันธ์ฯ งบประมาณ 20,000 บาท | อบต.นาสี | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุเช่นค่าวัสดุ ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ฯลฯ งบประมาณ 50,000 บาท | อบต.นาสี | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการซ่อมแซมปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้กับผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการซ่อมแซมปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้กับผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้อยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ มีที่อยู่อาศัยที่ดีขึ้น ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ตามหลักเกณฑ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสีกำหนด งบประมาณ 100,000 บาท | อบต.นาสี | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ สำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 760 คน โดยผู้สูงอายุที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพในอัตราแบบขั้นบันไดตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่18ตุลาคม54 งบประมาณ 5,887,200 บาท | อบต.นาสี | กองสวัสดิ การสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | เบี้ยยังชีพคนพิการ | เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม ให้แก่ผู้พิการหรือ ทุพพลภาพ สำหรับสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยความพิการ จำนวน 200 คน โดยผู้พิการหรือทุพพลภาพ ที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพ คนละ 800 บาท/คน/เดือน งบประมาณ 1,992,000 บาท | อบต.นาสี | กองสวัสดิ การสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาส ทางสังคม สำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 25 คน เดือนละ 500 บาท/คน ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจน หรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพ คนละ 500 บาท/คน/เดือน งบประมาณ 150,000 บาท | อบต.นาสี | กองสวัสดิ การสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.3 แผนสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก สำหรับค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคล ภายนอก สำหรับค่าสำรวจข้อมูล จำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์สุนัขและแมว และอยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า หรือค่าใช้จ่ายอย่างอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน เป็นต้น งบประมาณ 9,000 บาท | อบต.นาสี | กองสวัสดิ การสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19) โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าเอกสารวิชาการ ค่าวัสดุ ค่าน้ำยาเคมี อุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และประชาสัมพันธ์ ฯ งบประมาณ 20,000 บาท | อบต.นาสี | กองสวัสดิ การสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการฝึกอบรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าเอกสารวิชาการ ค่าวัสดุ ค่าน้ำยาเคมี ทรายอะเบท อุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม ฯลฯ งบประมาณ 40,000 บาท | อบต.นาสี | กองสวัสดิ การสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | โครงการฝึกอบรมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้าย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดซื้อวัคซีน เข็มฉีดยา กระบอกฉีดยา แอลกอฮอล์ สำลี กระติกน้ำแข็ง ถุงมือ และค่าดำเนินการอื่นๆ งบประมาณ 40,000 บาท | อบต.นาสี | กองสวัสดิ การสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น เข็มฉีดยา กระบอกฉีดยา ยาและเวชภัณฑ์ ตู้ยาพร้อม วัสดุทางการแพทย์ น้ำยาฆ่าเชื้อ ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย น้ำยาพ่นหมอกควัน ถุงมือ ฯลฯ งบประมาณ 10,000 บาท | อบต.นาสี | กองสวัสดิ การสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 12 หมู่บ้านๆ ละ 20,000 บาท งบประมาณ 240,000 บาท | อบต.นาสี | กองสวัสดิ การสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งท่องเที่ยวและกีฬา

7.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการแข่งขันเรือพื้นบ้าน เพื่อความสามัคคีปรองดอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันเรือพื้นบ้าน เพื่อความสามัคคีปรองดอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เช่น ค่าป้าย ค่าวัสดุ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ฯลฯ งบประมาณ 150,000 บาท | อบต.นาสี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดงานแถลงข่าวส่งเสริมการท่องเที่ยวในตำบลนาสี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการจัดงานแถลงข่าวส่งเสริมการท่องเที่ยวในตำบลนาสี เช่น ค่าป้าย ค่าวัสดุ ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ งบประมาณ 15,000 บาท | อบต.นาสี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน อ่างเก็บน้ำหินฮาว "ภูงามน้ำใสเกมส์" | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน อ่างเก็บน้ำหินฮาว "ภูงามน้ำใสเกมส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เช่น ค่าป้าย ค่าวัสดุ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ฯลฯ งบประมาณ 20,000 บาท | อบต.นาสี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02/1

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี  อำเภอสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวลำภู

1. แผนงานบริหารทั่วไป / งานบริหารทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนิน การ | หน่วย งาน รับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานที่จำเป็นและ เหมาะสมในการใช้งาน เช่น เก้าอี้ทำงาน โต๊ะทำงาน ตู้เหล็ก ตู้ไม้ เก้าอี้พลาสติก ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก ฯลฯตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ | 30,000 | อบต. นาสี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม63 | 16,000 | อบต. นาสี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 1. เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย 2. เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า 3. ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี 4. พร้อมใบมีด | 10,000 | อบต. นาสี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. แผนงานบริหารทั่วไป/ งานบริหารงานคลัง

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนิน การ | หน่วยงาน รับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงานจำนวน 1 เครื่อง เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 63 | 16,000 | อบต.นาสี | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนิน การ | หน่วยงาน รับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 | ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง จัดซื้อเครื่องพ่นน้ำสะพายหลังแบบมอเตอร์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นน้ำสะพายหลังแบบมอเตอร์ ขนาด 16 ลิตร จำนวน 5 เครื่อง | 15,000 | อบต.นาสี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนิน การ | หน่วยงาน รับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 Core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 63 | 22,000 | อบต.นาสี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพิ์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (In Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม63 | 4,300 | อบต.นาสี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 Core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 63 | 22,000 | ศพด. อบต.นาสี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนิน การ | หน่วยงาน รับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 9 | จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (In Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 63 | 4,300 | ศพด. อบต.นาสี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนิน การ | หน่วยงาน รับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 10 | ครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อเก้าอี้นั่งรอรับบริการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้แถวพักคอย จำนวน 2 ตัว โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ เก้าอี้แถวพักคอย ที่นั่งพลาสติก ขาเป็นเหล็ก จำนวน 3 ที่นั่ง | 10,000 | อบต.นาสี | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน 2 หลัง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ ตู้เก็บเอกสารเหล็กบานเลื่อน กระจก 3 ชั้น 4 ฟุต บานเลื่อนกระจก 2 ประตู ขนาด 120x45x110 (กว้าง x ลึก x สูง) ซม. | 10,000 | อบต.นาสี | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | จัดซื้อโต๊ะทำงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานระดับ 3-6 จำนวน 1 ตัว โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ ตัวเป็นไม้ขาเป็นเหล็ก มี 1 ลิ้นชัก 2 ประตูเปิดขนาด 150x80x75 (กว้างxลึกxสูง)ซม. | 5,000 | อบต.นาสี | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนิน การ | หน่วยงาน รับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 13 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผลโดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 Core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 63 | 22,000 | อบต.นาสี | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED จำนวน 1 เครื่อง เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 63 | 8,900 | อบต.นาสี | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนิน การ | หน่วยงาน รับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 15 | ครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน 1 หลัง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ ตู้เก็บเอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก 3 ชั้น 4 ฟุต บานเลื่อนกระจก 2 ประตู ขนาด 120x45x110 (กว้างx ลึกxสูง)ซม. | 5,000 | อบต.นาสี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนิน การ | หน่วยงาน รับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 16 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง ราคา 10,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 | 16,300 | อบต.นาสี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |